Załącznik nr 6 – Wzór umowy

UMOWA NR …………………

zawarta w dniu …………. 2014r. w Krośnie pomiędzy Gminą Krosno (adres dla doręczeń: 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28 a), zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Prezydenta Miasta Krosna - Piotra Przytockiego

a

……………………..,

zwanym  dalej  „Wykonawcą”.

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 200.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadanie pn.: „Koszenie traw w pasach drogowych na terenie miasta Krosna w 2014 roku”.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy, obowiązki Wykonawcy określa przedmiar robót, szczegółowa specyfikacja techniczna i wynikać będzie z faktycznych potrzeb koszenia traw w pasach drogowych na terenie miasta Krosna w 2014roku.

§ 2

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczęcie robót: od dnia podpisania umowy,

2) zakończenie robót: 30.10.2014r.

2. Wykonawca realizował będzie zakres zadania na podstawie określonych w SST terminów oraz krotności wykonania koszeń.

3. Zgłoszenie robót do wykonania następować  będzie: pisemnie, telefonicznie lub          e-mailem. Zakres robót i termin ich wykonania zostanie określony w zgłoszeniu.

4. Wykonawca przystąpi do wykonania zgłoszonych robót w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

§ 3

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w okresie od dnia podpisania umowy do 30.10.2014r. lub do wyczerpania  kwoty przewidzianej na jej realizację,  określa się na podstawie złożonej oferty, a jej wartość nie przekroczy kwoty brutto:  …………………zł,  słownie:…………………………………………………

2. Końcowa wartość wynagrodzenia wynikać będzie z ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót w terminie umownym.

3.	Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy zajdzie konieczność wykonania zamówień uzupełniających przewidzianych w SIWZ dla zamówienia podstawowego i dotyczących przedmiotu zamówienia w niej określonego, a stanowiących nie więcej niż  25% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, Zamawiający w oparciu o przepisy – prawo zamówień publicznych, powierzy ich wykonanie w trybie zamówienia z wolnej ręki.

4.	Zamówienie uzupełniające realizowane będzie przy zachowaniu tych samych parametrów, norm i cen jednostkowych.

5.	Na zamówienie uzupełniające sporządzona zostanie odrębna umowa.

§ 4

1. Strony postanawiają, że za wykonanie robót objętych umową Zamawiający zapłaci wynagrodzenie określone na podstawie ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót oraz cen jednostkowych zawartych w przedmiarze robót i ofercie Wykonawcy

2. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy następowało będzie na podstawie faktur  wystawianych po zakończeniu każdego wynikającego z harmonogramu zakresu robót oraz  otrzymanego zgłoszenia.

3. Podstawą wystawienia  faktury  będzie bezusterkowy protokół odbioru robót faktycznie w tym okresie wykonanych, podpisany przez Kierownika wykonywanych robót i Inspektora.

4. Należności będą regulowane przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

5.  Za dzień zapłaty uważa się  dzień wydania polecenia obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

1. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a jego pełna nazwa dla celów identyfikacji podatkowej brzmi:

Gmina Krosno 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28 a, NIP: 684-00-13-798.

2. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

NIP: ………………..

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia wykonywanych robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej na okres objęty umową, a także okazać na żądanie Zamawiającego stosowne polisy.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) roboty związane z  koszeniem traw w pasach drogowych na terenie miasta Krosna w 2014r., urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych,

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi normami i przepisami.

2. W czasie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie utrzymywał teren na którym prowadzone będą roboty w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał na bieżąco wszelkie zbędne materiały i odpady.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo wykonywanych robót oraz za szkody wynikłe z niewłaściwej organizacji robót, niewłaściwego ich wykonania.

4. W czasie realizacji robót Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego.

§ 8

1. Strony ustalają, że Inspektorem z ramienia Zamawiającego będzie P. Dorota Rakoczy, a Kierownikiem robót z ramienia Wykonawcy będzie …………………....

2. Zmiana Inspektora lub Kierownika wykonywanych robót wymaga pisemnego zawiadomienia odpowiednio Wykonawcy lub Zamawiającego.

§ 9

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

1) oferta,

2) wykaz cen czynników produkcji,

3) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

4) przedmiar robót,

5) warunki prowadzenia robót w pasie drogowym.

§ 10

1. O zakończeniu realizacji każdego wynikającego z harmonogramu zakresu robót oraz każdego otrzymanego zgłoszenia, Wykonawca zawiadamia na piśmie lub telefonicznie Zamawiającego.

2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych robót w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia. Zamawiający (Inspektor) dokona odbioru z udziałem Wykonawcy (Kierownika robót).

3. Zamawiający sporządzi protokół odbioru, który podpisany zostanie przez Kierownika robót oraz Inspektora.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji przedmiotu umowy w obecności Wykonawcy. Notatki z kontroli podpisane przez obie strony uwzględnione będą w protokołach odbioru.

5. W przypadku wystąpienia wad jakościowych wykonanych robót, Wykonawca zobowiązany jest usunąć je na koszt własny w terminie 24 godzin od chwili ich wskazania przez Zamawiającego w protokole odbioru lub w notatce z kontroli.

6. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy do 20 % wartości robót wykonanych w ciągu miesiąca  i odebrać przedmiot umowy.

7. W przypadku nie przystąpienia bez uzasadnionej przyczyny do odbioru przez Zamawiającego w ustalonym terminie, Wykonawca powoła komisję i dokona odbioru jednostronnego. Protokół z takiego odbioru, stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury i wypłaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

8. Prawo jednostronnego odbioru i sporządzenia protokołu odbioru przysługuje również Zamawiającemu, jeżeli w terminie ustalonym przez Zamawiającego, w okresie o którym mowa w ust. 2, Wykonawca nie zgłosi się do czynności odbioru.

§ 11

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1.

b) za niedotrzymanie terminu zakończenia poszczególnych robót wykazanych w SST, zgłaszanych pisemnie lub telefonicznie - w wysokości 2 % wartości zgłoszonych  a niewykonanych robót  za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

- za każdy stwierdzony przypadek niewłaściwego wykonania robót w wysokości 5 % wartości zgłoszonych do wykonania robót.

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego innych niż podane w § 12 ust. 1 pkt 1, w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego.

2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa faktycznie poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania potrąceń swoich wierzytelności z tytułu kar umownych lub odszkodowań z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1.

- Kara umowna płatna będzie na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez stronę uprawnioną do jej naliczenia, w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, nie krótszym niż 14 dni od jej otrzymania.

§ 12

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

2) zostanie dokonane zajęcie majątku Wykonawcy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 31.12.2014r.,

3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót bez uzasadnionych przyczyn w terminie 4 dni, licząc od dnia wynikającego z otrzymanego zgłoszenia  na rozpoczęcie realizacji tych robót. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 31.12.2014r.,

4) Wykonawca przerwał bez uzasadnionych przyczyn realizację robót i przerwa trwa dłużej niż  4 dni. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 31.12.2014r.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy,  jeżeli:

1) Zamawiający nie przystąpi do odbioru bez uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robót lub odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 31.12.2104r,

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 31.10.2014r.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia, z podaniem uzasadnienia.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie  uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy.

§ 13

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych, zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie  której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

§ 15

- Ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy, strony rozstrzygać będą polubownie.

- W przypadku jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: