Załącznik nr 1

(wzór)

UMOWA NR ……………………

zawarta w dniu …………………… w Krośnie pomiędzy Gminą Krosno (adres dla doręczeń: 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28 a), zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

………………………………………………………….

a

……………………………………………………………………………………………..…..,

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 207.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa parkingu przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie”.

- Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się zakres rzeczowy prac projektowych, 	który szczegółowo określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta 	Wykonawcy, stanowiące integralną część umowy i obejmujący wykonanie, w zależności 	od potrzeb wynikających z uzyskanych warunków, uzgodnień oraz przyjętych rozwiązań	projektowych, prac w n/w zakresie:

- Projekt budowlany – 5 egz. wraz z uzyskaniem niezbędnych warunków technicznych 
i uzgodnień, w tym ZUDP, opinii, decyzji i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (ZRID) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.).

- Projekty wykonawcze – po 4 egz.

2.1)	projekt drogowy parkingu,

2.2) projekt konstrukcji oporowej przy skarpie od strony rzeki Lubatówka,

2.2)	projekt kanalizacji deszczowej z wylotem do odbiornika,

2.4)	projekt przebudowy lub zabezpieczenia kolizji z istniejącym uzbrojeniem 	podziemnym i naziemnym w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

- Opracowanie operatu wodno – prawnego na odprowadzenie wód z kanalizacji deszczowej, wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno – prawnego na rzecz Prezydenta Miasta Krosna.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – po 2 egz.

- Przedmiar robót – po 2 egz.

- Kosztorys inwestorski – po 2 egz.

- Opracowanie dokumentacji określającej granice pasa drogowego bez operatów geodezyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.).

- Opracowania wymienione w ust. 2 Wykonawca wykona i dostarczy również na nośniku elektronicznym z zapisem na CD w formacje ogólnodostępnym edytowalnym (część opisowa w formacie doc, część rysunkowa w formacie dwg, lub dxf oraz całość dokumentacji w formacie pdf).

- Ponadto zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- aktualizację podkładu geodezyjnego do celów projektowych w skali 1:500 terenu objętego opracowaniem,

- uzyskanie kopii mapy ewidencyjnej gruntów i wypisów z rejestru gruntów dla terenu objętego opracowaniem,

- przygotowanie pozostałych opracowań wynikających z wymagań jednostek opiniujących i uzgadniających bądź wynikających z przyjętych rozwiązań,

- sprawowanie nadzoru autorskiego na realizacją inwestycji w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. (Na sprawowanie nadzoru autorskiego zostanie zawarta oddzielna umowa w przypadku realizacji inwestycji),

- przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosków o wydanie decyzji 
i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi (m.in. decyzji pozwolenia wodno – prawnego itp.),

- przygotowanie wniosku do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (ZRID) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.).

- Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie ponadto:

- wsparcie i doradztwo w pracach komisji przetargowej na wezwanie Zamawiającego,

- przygotowywanie projektów odpowiedzi na pytania w zakresie zagadnień technicznych dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej związanych 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

Wszystkie opracowane wnioski o uzyskanie warunków oraz wymaganych decyzji 
i pozwoleń należy przygotować w imieniu Prezydenta Miasta Krosna.

§ 2

- Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz oświadcza, że dokumentacja projektowa będzie kompletna 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych a także wymagane opinie, uzgodnienia, zgody 
i pozwolenia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.

- W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane (materiały 
i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.

- Wykonawca będzie na bieżąco informował Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac projektowych. Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość zapoznania się 
w każdej chwili z rozwiązaniami projektowymi, a jego uwagi będą uwzględnione przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu ewentualnych propozycji zmian w stosunku do zawartej umowy w każdym przypadku, gdyby zmiany te mogły wpłynąć na obniżenie kosztów realizacji (wykonawstwa) projektowanej inwestycji.

- Wykonawca na etapie wykonywania dokumentacji projektowej zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu wprowadzanych rozwiązań, w szczególności w zakresie doboru materiałów oraz urządzeń celem uzyskania jego akceptacji.

§ 3

- Strony ustalają następujące terminy realizacji zadania:

- rozpoczęcie prac: od dnia podpisania umowy,

- zakończenie prac: do dnia 30.04.2015 r.

§ 4

- Po doręczeniu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, Zamawiający przystąpi 
w ciągu 7 dni do czynności odbioru, który zakończy się w terminie do 14 dni, licząc od dnia rozpoczęcia tego odbioru, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez wyznaczonego przez Wykonawcę koordynatora prac projektowych w osobie ……………………………. oraz Inspektora z ramienia Zamawiającego w osobie …………………………….

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności zostaną ujawnione takie wady, które uniemożliwiają wykorzystanie zakresu prac projektowych zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad. Po usunięciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru, 
a Zamawiający przystępuje do odbioru zgodnie z ust. 1.

- W przypadku wystąpienia wad jakościowych nadających się do usunięcia, Zamawiający może dokonać warunkowego odbioru każdego zakresu przedmiotu umowy, wstrzymując zapłatę 20 % wynagrodzenia umownego do czasu usunięcia przez Wykonawcę wad 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca. Po usunięciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego 
o gotowości do odbioru, a Zamawiający stosuje postanowienie ust. 1.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy do 20 % wartości całkowitej określonej w ofercie i odebrać przedmiot umowy.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do dnia 31.12.2015 r.

- Wraz z wykonaną dokumentacją Wykonawca przekaże Zamawiającemu spis opracowań będących przedmiotem odbioru wraz z oświadczeniem o jej zgodności z umową, obowiązującymi normami i przepisami oraz kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Przy odbiorze przedmiotu umowy Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji projektowej.

- Dokonanie odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i nie wyłącza możliwości skorzystania przez Zamawiającego z przysługujących uprawnień, w tym prawa do naliczania kar umownych, dochodzenia odszkodowania, uprawnień z tytułu gwarancji 
i rękojmi.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia kompleksowo siłami własnymi, osobiście, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz obowiązującymi i przepisami.

X § 5

(X w przypadku wykonania przedsięwzięcia przy udziale podwykonawców)

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz obowiązującymi przepisami, przy użyciu sił własnych oraz podwykonawców.

- Wykonawca oświadcza, że w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia korzystał będzie 
w następujący sposób z podwykonawstwa:

- .................................. …………………………………….

(nazwa i adres podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się w ofercie na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy)

- .................................. …………………………………….

(nazwa i adres podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się w ofercie na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b

ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy)

3) 	w zakresie ...........................

(w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia powierzanego podwykonawcy)

4) 	w zakresie ...........................

(w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia powierzanego podwykonawcy)

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za działania wynikające z umów 
o podwykonawstwo.

- Wykonawca oświadcza, że pozostały zakres prac projektowych objętych umową wykona osobiście.

- W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca jest obowiązany do wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnienia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia. Ewentualna zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 6

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za wykonanie całego przedmiotu umowy, jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Łączna kwota wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy wynosi ………………………….. zł brutto, słownie: ………………………………….

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2, zawiera wszelkie koszty związane 
z wypełnieniem wymogów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofercie Wykonawcy, a także inne niezbędne koszty wymagane dla kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, w tym dodatkowe opracowania związane z wymaganiami jednostek opiniujących i uzgadniających oraz majątkowe prawa autorskie do przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 15 i z tytułu przeniesienia prawa własności egzemplarzy dokumentacji projektowej, z wyłączeniem sprawowania nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 4.

- W przypadku realizacji inwestycji w oparciu o ZRiD uzyskany na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zadania, Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego za kwotę podaną w ofercie 
w wysokości …………zł (brutto) słownie:………………………………………………….. Kwota ta nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflację.

- W przypadku realizowania przedmiotowej inwestycji na sprawowanie nadzoru autorskiego o którym mowa w ust. 4 zostanie zawarta oddzielna umowa.

§ 7

- Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie jednej faktury końcowej wystawionej po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół zdawczo – odbiorczy 
o którym mowa w § 4 ust. 1 lub protokół odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 3 lub ust. 4.

§ 8

- Należności będą regulowane przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………………. wskazany na fakturze w terminie do 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Do faktury Wykonawca dołączy dokument stanowiący podstawę jej wystawienia, o którym mowa w § 7 ust. 2.

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a jego pełna nazwa dla celów identyfikacji podatkowej brzmi:

Gmina Krosno, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28 a, NIP: 684-00-13-798.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług,

NIP: …………………………..

§ 9

- Wykonawca w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie w kwocie ............ zł, zostanie wniesione w *[w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych. bądź w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - *należy wypisać formę zabezpieczenia, podaną w ofercie).

- Strony ustalają, że:

- 70 % kwoty wniesionego zabezpieczenia gwarantującego zgodne z umową wykonanie zamówienia, Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od daty ostatecznego odbioru przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego, że przedmiot umowy został należycie wykonany

- 30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. Zamawiający zwróci je 
w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 10

- Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcy gwarancji jakości.

- Odpowiedzialność Wykonawcy zostaje rozszerzona z tytułu rękojmi za wady i strony postanawiają, że termin rękojmi za wady kończy się wraz z upływem odpowiedzialności Wykonawcy robót wykonywanych na podstawie prac projektowych będących przedmiotem umowy. Termin ten nie będzie jednak dłuższy niż 2 lata, licząc od daty bezusterkowego odbioru robót budowlanych wykonanych na podstawie prac projektowych.

- Bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi na całość przedmiotu umowy rozpoczyna się od daty odbioru końcowego, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 4 ust.1 podpisanego bez uwag, a w przypadku stwierdzenia wad od daty ich usunięcia 
i odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, jako należycie wykonanego. 
W przypadku wystąpienia wad jakościowych nie nadających się do usunięcia, ale  umożliwiających wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi na całość przedmiotu umowy rozpoczyna się od daty podpisania stosownego do tych okoliczności protokołu odbioru.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych w tym okresie.

- Jeżeli Wykonawca z racji swoich zobowiązań w okresie gwarancji usunie ewentualne wady przedmiotu umowy, to termin gwarancji jakości biegnie na nowo od chwili przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy bez wad.

- Dokument gwarancyjny, obejmujący całość przedmiotu umowy, stanowiący załącznik do umowy, Wykonawca dołączy do protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa 
w § 4 ust. 1.

- Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej, a Zamawiający może dochodzić roszczeń również po upływie okresu rękojmi za wady, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadach przed upływem okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 
z tytułu gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej oraz za wszelkie wady fizyczne obiektu budowlanego wybudowanego według opracowanej dokumentacji projektowej, jeżeli wady te powstały w wyniku błędów w dokumentacji projektowej.

- W przypadku konieczności wykonania poprawek wykonanych robót budowlanych wynikających ze zmian dokumentacji projektowej będących skutkiem usuniętej wady dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wynikłe z tego powodu koszty poniesione przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

§ 11

- Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 6 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia określonego w § 3 ust. 1 pkt 2,

- opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 	jakości lub rękojmi za wady w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego, 
	o którym mowa w § 6 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia 	wyznaczonego 	na usunięcie wad,

- opóźnienia w udzielaniu, w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia 	publicznego, odpowiedzi na pytania wykonawców w zakresie zagadnień technicznych 	dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej w wysokości 0,2 % 	wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 6 ust. 2  za każdy dzień opóźnienia 	liczonego od dnia wyznaczonego na udzielenie odpowiedzi,

- odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 6 ust. 2 .

- Strony postanawiają, że Zamawiający zapłaci kary umowne w przypadku :

  - opóźnienia w odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 6 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia upływu terminu wyznaczonego na zakończenie czynności odbioru, określonego 
w § 4 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2, ust. 3 lub ust. 4,

  - odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, innych niż podane 
w § 13 ust. 1 pkt 1 w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa 
w § 6 ust. 2.

- Kara umowna płatna będzie na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez stronę uprawnioną do jej naliczenia, w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, nie krótszym niż 14 dni od daty jej otrzymania.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania potrąceń swoich wierzytelności z tytułu kar umownych lub odszkodowań z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 2.

- W przypadku gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją faktycznie poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 12

- Strony ustalają, że w zakresie nie uregulowanym w § 11 umowy, obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będzie odszkodowanie na ogólnych zasadach art. 471 Kodeksu cywilnego.

- Odszkodowanie będzie obejmować straty, które poszkodowany poniósł oraz utracone korzyści.

§ 13

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

- w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad wykazanych w protokole zdawczo-odbiorczym lub zawiadomieniu o wadzie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do dnia 31.12.2015 r.,

- zostanie dokonane zajęcie majątku Wykonawcy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do dnia 31.12.2015 r.,

- Wykonawca nie rozpoczął prac projektowych bez uzasadnionych przyczyn w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do dnia 31.12.2015 r.,

- Wykonawca przerwał bez uzasadnionych przyczyn prace objęte przedmiotem umowy 
i przerwa trwa dłużej niż 14 dni. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do dnia 31.12.2015 r.,

- Wykonawca nie wykona zakresu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 2. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do dnia 31.12.2015 r.,

- Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z zakresem określonym 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofercie Wykonawcy lub nienależycie wykonuje swoje inne zobowiązania wynikające z umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do dnia 31.12.2015 r.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

- Zamawiający nie rozpocznie lub nie zakończy czynności odbioru w terminie określonym w § 4 ust. 1 oraz gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego w terminie określonym w § 4 ust. 1, 
z zastrzeżeniem § 4 ust. 2, ust. 3 lub ust. 4. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do dnia 31.12.2015 r.,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do dnia 31.12.2015 r.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać uzasadnienie.

§ 14

- Wykonując prawo odstąpienia od umowy, Zamawiający będzie każdorazowo wskazywał, czy odstąpienie dotyczy całej umowy i ma moc wsteczną, czy też dotyczy jedynie części umowy i następuje na dzień doręczenia oświadczenia o odstąpieniu. Odstąpienie od całej umowy przez Zamawiającego nie niweczy postanowienia, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 4.

- Jeżeli odstąpienie Zamawiającego ma skutek wobec całej umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu całego otrzymanego od Zamawiającego wynagrodzenia, które już zostało wypłacone. Zwrot wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

- Jeżeli Zamawiający składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy wskaże, że odstąpienie ma skutek wyłącznie do części umowy, Zamawiający wskaże, który zakres prac projektowych chce zatrzymać. Uprawnienie przysługuje bez względu na fakt, czy został podpisany protokół odbioru czy też nie.

- W przypadku zatrzymania jakiegokolwiek zakresu prac projektowych, Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty Wykonawcy należnego za ten zakres prac projektowych wynagrodzenia. Odstąpienie nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy z tytułu gwarancji, rękojmi, do przeniesienia praw autorskich w tym zakresie, kar umownych.

- W wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza w terminie 5 dni w terminie od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu protokół inwentaryzacji wykonanych prac projektowych 
w toku wraz z zestawieniem wartości według stanu na dzień odstąpienia od umowy.

- Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn zależnych od Zamawiającego, to 
w takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest przejąć wykonane prace projektowe oraz pokryć ich wartość. Zatwierdzony przez Zamawiającego protokół inwentaryzacji stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

§ 15

- Po zapłaceniu za przedmiot umowy zgodnie z warunkami płatności określonymi 
w umowie, majątkowe prawa autorskie do przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego na następujących polach eksploatacji:

- udostępnienia innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych,

- realizacji technicznej inwestycji zaprojektowanej na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem umowy,

- zwielokrotniania dowolną techniką i publikacji dla celów przeprowadzenia postępowania przetargowego,

- publikacji i reklamy zrealizowanego dzieła dla celów Zamawiającego z zastrzeżeniem oznaczenia autorstwa.

- Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na własność Zamawiającego przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1-4. Za przeniesienie nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

- Wykonawca oświadcza, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw autorskich osobistych w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do przedmiotu umowy, w szczególności Wykonawca upoważnia Zamawiającego do decydowania 
o zachowaniu jego integralności.

- Zamawiającemu przysługuje prawo zezwolenia na wykonanie zależnego prawa autorskiego.

§ 16

- Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających 
z przedmiotowej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron.

- Na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych, zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany 
w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności z niniejszej umowy względem Zamawiającego.

§ 17

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

§ 19

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 								WYKONAWCA:

DOKUMENT GWARANCJI JAKOŚCI

WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI

Do Umowy Nr ...................... zawartej dnia ..................................

WYKONAWCA:

....................................................................................................................................................

ZAMAWIAJĄCY:

....................................................................................................................................................

PRZEDMIOT GWARANCJI JAKOŚCI: .............................................................................

………………………………………………………………………………………………….

Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane prace projektowo-kosztorysowe na okres 12 miesięcy z tym zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Wykonawcy zostaje rozszerzona 
z tytułu rękojmi za wady i termin rękojmi za wady kończy się wraz z upływem odpowiedzialności Wykonawcy robót wykonanych na podstawie prac projektowych będących

przedmiotem umowy (nie dłużej niż 2 lata), licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego tych robót/zadania.

- O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę 
w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.

- Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie z udziałem obu stron oraz wyznaczeniem przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad

- Wykonawca w terminie wyznaczonym w protokole obowiązany jest dokonać usunięcia usterek i przedłożyć poprawiony zakres Zamawiającemu.

- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania usunięcia usterek przez Wykonawcę, jeśli Zamawiający w tym czasie nie mógł korzystać w pełni z wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w okresie gwarancji, w wyznaczonym terminie, wady może usunąć Zamawiający obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę.

- W sprawach nie uregulowanych w niniejszym dokumencie gwarancji oraz w umowie 
w zakresie gwarancji jakości, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące gwarancji jakości.

......................................................................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

…………….........................................................................

data, podpis i pieczęć imienna osoby

uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy