Załącznik nr 2.2 – Wzór umowy

UMOWA NR ……………

zawarta w Krośnie pomiędzy

Gminą Miasto Krosno (adres dla doręczeń 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28 a), 
NIP: 684-00-13-798, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………

a

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

zwanym dalej „Jednostką Projektową”.

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zamawia a Jednostka Projektowa zobowiązuje się do pełnienia nadzoru projektowego nad robotami wykonywanymi według dokumentacji projektowej pn. „Rozwój strefy aktywności społeczno – gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska” w zakresie określonym niniejszą umową i zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane przez projektantów odpowiadających specjalizacją poszczególnych branż projektowych występujących w dokumentacji projektowej.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Jednostki Projektowej, stanowiące integralną część umowy.

- Jednostka Projektowa oświadcza, że zapoznała się z treścią przepisów ustawy 
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, a sprawując nadzór projektowy będzie ponosić pełną odpowiedzialność za wszelkie decyzje naruszające osobiste prawa autorskie do projektu.

- Jednostka Projektowa dołączy do niniejszej umowy oświadczenia projektantów odpowiadających specjalizacją poszczególnych branż projektowych występujących w dokumentacji projektowej o zobowiązaniu do pełnienia nadzoru projektowego.

- Oświadczenia, o których mowa w ust. 4 stanowić będą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

- Ustala się następujące terminy pełnienia nadzoru projektowego:

- rozpoczęcie nadzoru: od dnia podpisania umowy

- zakończenie nadzoru: w dniu wystawienia przez Inżyniera Kontraktu Świadectwa Wykonania. Zamawiający planuje zakończenie robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór będący przedmiotem niniejszego zamówienia do 02.10.2015 r.

§ 3

- Zamawiający w terminie 1 dnia, licząc od dnia podpisania umowy przekaże Jednostce Projektowej wersję elektroniczną dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB).

- Dokumentacja przekazana Jednostce Projektowej stanowi własność Zamawiającego i nie może być udostępniana osobom trzecim.

§ 4

- Osobą odpowiedzialną za kierowanie pracami stanowiącymi przedmiot umowy ze strony Jednostki Projektowej jest:  ………………………………………..……...

- Zamawiający wyznacza koordynatora projektu w osobie: ………………………..

- Zmiana osób określonych w Załączniku Nr 1 i § 4 ust. 1 i 2 wymaga pisemnego zawiadomienia odpowiednio Jednostki Projektowej lub Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo odmówić zgody na zamianę projektanta o ile jego kwalifikacje wymagane do sprawowania nadzoru projektowego będą niższe od kwalifikacji projektanta przedstawionych w ofercie.

- Nadzór projektowy w rozumieniu niniejszej umowy obejmuje wszystkie czynności związane z pełnieniem   nadzoru autorskiego, w tym:

  - podstawowe, określone wymogami Prawa Budowlanego tj; art. 20 ust.1 pkt. 3, 3a, 4, a w szczególności:

    - wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

    - w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności   realizacji   inwestycji  z  projektem, poprzez udział w Radzie budowy  na wezwanie koordynatora Zamawiającego,

    - w zakresie uzgadniania z autorami dokumentacji możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w projekcie i innych decyzji projektowych mogących ingerować w sferę chronioną prawem autorskim, zgłoszonych przez Inżyniera Kontraktu i koordynatora Zamawiającego w terminie określonym zawiadomieniem, 
o którym mowa w § 4 ust. 6,

    - egzekwowania w imieniu Zamawiającego od autorów dokumentacji   projektowej uzupełnienia stwierdzonych  braków i usunięcia błędów 
w  projektach lub uzupełnianie tych braków i usuwanie błędów we własnym zakresie,

  - dodatkowe, określone wymaganiami Zamawiającego a polegające na wykonaniu obowiązku:

    - zatwierdzania do realizacji dokumentacji technicznej opracowanej przez wykonawcę robót budowlanych w terminie określonym zawiadomieniem, o którym mowa  w § 4 ust. 6,

    - zatwierdzania do realizacji dokumentacji zamiennej opracowanej na wniosek Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych w terminie określonym zawiadomieniem, o którym mowa w § 4 ust. 6,

    - opracowywania kosztorysów określających kwoty wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych wykonywanych robót wg potrzeb Zamawiającego w terminie określonym zawiadomieniem, o którym mowa w § 4 ust. 6,

    - na wezwanie nadzoru inwestorskiego pobytu na placu budowy, udziału w komisjach i naradach organizowanych w ramach realizacji zadania, uczestnictwa w odbiorze końcowym.

- Podjęcie czynności nadzoru projektowego wraz z jego realizacją winny każdorazowo nastąpić niezwłocznie nie później niż w terminie ……* dni od zawiadomienia przez koordynatora Zamawiającego, chyba, że Strony ustalą inny termin przystąpienia do jego realizacji.

(*termin zostanie uzupełniony na etapie zawarcia umowy z Jednostką Projektową, zgodnie ze złożoną ofertą)

- Strony zgodnie ustalają, iż formą zawiadomienia Jednostki Projektowej o konieczności podjęcia czynności nadzoru projektowego jest zawiadomienie Jednostki Projektowej dokonane przez koordynatora Zamawiającego drogą telefoniczną lub elektroniczną lub faksem na następujące adresy:

- pocztowy:……………………………………………

- nr fax:……………………………..…………………

- e-mail:……………………………….………………

- Skład osobowy projektantów odpowiednich branż dla poszczególnych pobytów na terenie budowy wynikać będzie z potrzeb realizacyjnych przedmiotu nadzoru 
i będzie każdorazowo określany przez koordynatora Zamawiającego w zawiadomieniu, o którym mowa w § 4 ust. 7.

§ 5

- Strony za realizację przedmiotu umowy ustalają wynagrodzenie ryczałtowe 
w kwocie:……………………………… netto,…………………………………… brutto z podatkiem VAT (23%), Słownie: ……..……....................................................................................... zł.

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie  koszty i wydatki  związane ze sprawowaniem nadzoru projektowego przez Jednostkę Projektową i projektantów wykazanych 
w Załączniku Nr 1 do umowy.

- Wynagrodzenie netto jest niezmienne, wynagrodzenie brutto może ulec zmianie 
w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT, określonej w ust. 1, kwota brutto wynagrodzenia Jednostki Projektowej zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

- Płatność za sprawowanie nadzoru projektowego następować będzie każdorazowo (nie częściej niż raz w miesiącu) po wystawieniu faktury VAT Zamawiającemu.

- Płatność realizowana będzie na podstawie faktur częściowych, których wartość nie może przekroczyć 80% wartości umownej opisanej w § 5 ust. 1 oraz na podstawie faktury końcowej.

- Płatność będzie następowała na podstawie faktur wystawionych przez Jednostkę Projektową na rachunek bankowy nr ………………………………………… w terminie do 14 dni od daty doręczenia, prawidłowo wystawionej, faktury do Zamawiającego.

- Podstawą wystawienia każdej faktury będą: protokół odbioru usług podpisany przez przedstawiciela z ramienia Zamawiającego w osobie koordynatora projektu oraz przedstawiciela Jednostki Projektowej.

- Na fakturze należy wpisać numer niniejszej umowy.

- Za datę zapłaty uważać się będzie dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6

Wszelkie wierzytelności przysługujące Jednostce Projektowej w związku z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

§ 7

- Na przedmiot umowy Jednostka Projektowa udziela Zamawiającemu 84 miesięcy gwarancji jakości i rękojmi. Bieg terminu gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego robót.

- Odpowiedzialność Jednostki Projektowej zostaje rozszerzona z tytułu rękojmi za wady będące następstwem czynności i decyzji związanych z pełnieniem nadzoru projektowego.

- Dokument gwarancyjny Jednostka Projektowa dołączy do faktury końcowej wystawionej po pobycie na terenie budowy.

§ 8

- Każda strona narusza postanowienia Umowy, w przypadku, gdy nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań lub wykonuje je nienależycie.

- W przypadku naruszenia przez Jednostkę Projektową zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, Jednostka Projektowa zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:

- za opóźnienie w wykonaniu czynności nadzoru projektowego w wysokości
500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po terminie określonym zawiadomieniem, o którym mowa w § 4 ust. 6,

- za każde stwierdzone przez Zamawiającego niewykonanie przez Jednostkę Projektową, któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszej umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,

- w razie odstąpienia od umowy przez Jednostkę Projektową lub przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Jednostki Projektowej w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Kara umowna płatna będzie na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego, w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, nie krótszym niż 14 dni od daty jej otrzymania.

5. W przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją faktycznie poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 9

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane wyłącznie
w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

- Na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Jednostki Projektowej, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych na tle realizacji niniejszej umowy będzie właściwy rzeczowo dla Zamawiającego.

§ 10

Stronom przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1. Jednostce Projektowej w przypadku, gdy:

1) Zamawiający nie realizuje na bieżąco obowiązku zapłaty faktur wynikających z bezspornych należności w terminie ustalonym w umowie i mimo dodatkowych wezwań Jednostki Projektowej, Zamawiający zalega z zapłatą faktury dłużej niż 30 dni. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do dnia 31.12.2016 r.,

2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny rozpoczęcia odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni, bez uzasadnionej przyczyny odmawia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do dnia 31.12.2016 r.,

3) Zamawiający zawiadomi Jednostkę Projektową, iż nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy lub ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do dnia 31.12.2016 r.

2. Zamawiającemu w przypadku, gdy:

1) Jednostka Projektowa bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczęła realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni, licząc od dnia podpisania umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do dnia 30.12.2016 r.,

2) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach a Jednostka Projektowa może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

3) Jednostka Projektowa bez uzasadnionych przyczyn przerwała realizację prac i przerwa trwa dłużej niż 7 dni. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do dnia 31.12.2016 r.,

4) Jednostka Projektowa wykonuje umowę niezgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia lub nienależycie wykonuje swoje inne zobowiązania wynikające z umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do dnia 31.12.2016 r.,

5) Jednostka Projektowa nie wykona przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt b. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do dnia 31.12.2016 r.,

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać uzasadnienie.

4. Odstąpienie na mocy niniejszej umowy ma skutek ex nunc i odnosi się do niewykonanego przez Jednostkę Projektową przed odstąpieniem zakresu świadczenia.

5. Strony oświadczają, iż pomimo odstąpienia od umowy wiążą je postanowienia dotyczące kar umownych, gwarancji i rękojmi.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                               Jednostka Projektowa:

Dnia ………………………				     Dnia ………………………

Załącznik Nr 1 do umowy…………………………….

O Ś W I A D C Z E N I E

inspektora nadzoru projektowego o przyjęciu obowiązków

Ja, niżej podpisany ........................................................................................

Zamieszkały w ………………………………...........................................................
ul..........................................................................telefon……...............................

oświadczam, że posiadając wymagane przygotowanie zawodowe, z dniem:

………………………....

przyjmuję obowiązki  inspektora nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych obejmujących: …….........................................………………...........

……………………………………………………………………..……………………….…......

(rodzaj  robót,  nazwa  obiektu )

dla których inwestorem jest: …….....................................................................

na działce nr.………………………………………………...........................................

w miejscowości:………….......................gmina:....................................................

zgodnie z pozwoleniem na budowę Nr:………………………znak: ..............………….

z dnia: ……….………..….. wydanym przez:..………………………………………………

Posiadam uprawnienia budowlane do kierowania budową wydane przez:

…………………………………………………………………………………………………...

(nazwa instytucji, miejscowość)

Nr………………………………………….…………  z dnia: ………………………………….

w specjalności:  ....……………………………………………………………………………....

w zakresie:  .....………………………………………………………………………………......

Jestem członkiem Okręgowej Izby Inż. Budownictwa - Nr czł.:.............................

Jednocześnie   oświadczam,  że   zgodnie   z   ustawą   z   dnia   7   lipca   1994   r.   Prawo   budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409):

- zobowiązuję się do rzetelnego wykonywania powierzonych mi obowiązków,

- znane mi są obowiązki i prawa inspektora nadzoru autorskiego określone w   art.   20   i   21     ustawy   oraz   przepisy   o   odpowiedzialności   karnej   i   zawodowej zawarte w rozdziale  9 i 10 ww. Ustawy.

…………………………………

(podpis i data)