ZP.271.44.2017					             Krosno, dnia 21.03.2017r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ)

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie – opracowanie dokumentacji 
projektowej oraz wykonanie robót budowlanych

wraz z ich finansowaniem na zasadach faktoringu”

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie

art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych

równowartość kwoty 5 225 000 euro

1. Nazwa i adres Zamawiającego

GMINA MIASTO KROSNO

ul. Lwowska 28 a

38-400 Krosno

fax 13 47 43 218

e-mail: zp@um.krosno.pl

strona internetowa Zamawiającego: www.krosno.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

2.1. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

39150000-8 Różne meble i wyposażenie

2.2. Przedmiot zamówienia:

2.2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następującego zakresu rzeczowego usług projektowych i robót budowlanych oraz wyposażenia Centrum Rekreacyjno – Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie wraz z ich finansowaniem na zasadach faktoringu:

- zaprojektowanie i wykonanie kompleksu trzech basenów kąpielowych w technologii ze stali nierdzewnej i przynależnej im niezbędnej infrastruktury technicznej,

- budowa czterech budynków usługowo – technicznych wraz z instalacjami i podstawowym wyposażeniem,

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, ciepłowniczej elektrycznej silno– i słaboprądowej,

- budowa dróg dojazdowych i ciągów pieszych,

- budowa placu zabaw,

- budowa boisk do piłki plażowej,

- ukształtowanie i zagospodarowanie terenu,

- wykonanie ogrodzenia terenu;

2.2.2. W zakresie realizacji niniejszego zamówienia wykonawca jest zobowiązany również do:

a) uzyskania na rzecz Zamawiającego pozytywnych opinii Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącej przejęcia do użytkowania obiektów będących przedmiotem zamówienia,

b) opracowania i przekazania Zamawiającemu instrukcji użytkowania i konserwacji obiektów i systemów instalacji technologicznych,

c) zabezpieczenia i oznakowania terenu robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami przepisami, w tym zabezpieczenia przed powodzią budowy zlokalizowanej na terenie zagrożenia powodziowego,

d) wykonania niezbędnych prac rozbiórkowych i odtworzeniowych w przypadku zniszczenia elementów sąsiadującej infrastruktury technicznej,

e) uporządkowania terenu po zakończeniu robót,

f) obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

g) obsługi geotechnicznej na etapie posadowienia obiektów,

h) wykonania pomiarów dla wykonanych instalacji oraz dostarczenia dla
Zamawiającego protokołów,

i) wykonania rozruchu technologicznego i uruchomienia systemów instalacyjnych,

j) przeprowadzenia niezbędnych odbiorów wraz z poniesieniem wszelkich opłat z tym związanych,

k) poniesienia opłat związanych z niezbędnymi dopuszczeniami, wyłączeniami 
w związku z prowadzonymi pracami,

l) poniesienia opłat za zużycie energii i wody.

2.2.3. W okresie udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady dostarczonych urządzeń i wyposażenia wykonawca jest zobowiązany do:

a) przeprowadzania wymaganych przez producentów lub wykonawcę przeglądów technicznych i konserwacji w zakresie zastrzeżonym dla autoryzowanego lub specjalistycznego serwisu,

b) dokonywania przed każdym sezonem letnim, nie później niż do 1 czerwca, rozruchów technologicznych systemów instalacji basenowych,

c) dostarczania na koszt własny wszelkich materiałów eksploatacyjnych do filtracji, uzdatniania i dezynfekcji wody.

Koszt wykonania prac i materiałów wyszczególnionych w punktach 2.2.1, 2.2.2 
i 2.2.3 wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenie wykonania zamówienia.

Szczegóły zakresu robót opisane są w załączonych do SIWZ projekcie wykonawczym, wytycznych realizacji inwestycji, programie funkcjonalno – użytkowym, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w projekcie budowlanym obejmującym całość inwestycji tj. zakres robót już wykonany, zakres robót będący przedmiotem niniejszego zamówienia oraz pozostały zakres do wykonania w oddzielnym zamówieniu.

Uwaga !

Przy realizacji zamówienia wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia dowolnego producenta pod warunkiem, że materiały te i urządzenia posiadają parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej, a w przypadku zastosowania systemu, technologicznych rozwiązań systemowych lub zespołu urządzeń pochodzić będą od jednego producenta lub posiadać autoryzację jednego producenta.

Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów, określone w dokumentacji przekazanej wykonawcom wraz z SIWZ, należy traktować jako przykład na określenie podstawowych, minimalnych wymagań, parametrów i oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji.

Mając na uwadze, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do dokumentów wskazanych w art. 30 ust. 4 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

2.2.4. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi, w szczególności roboty ziemne, betoniarskie, murarskie, tynkarskie, ciesielskie, dekarskie, fliziarskie, brukarskie, montażowe niecek basenowych oraz roboty instalacyjne elektryczne i sanitarne.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących opisane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez wykonawcę obowiązków opisanych powyżej.

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wskazane przez Zamawiającego a wymienione poniżej dowody - w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 2.2.4. czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

2.2.5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 2.2.4. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w umowie.

Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 2.2.4. czynności.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

2.2.6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych lub usług stanowiących nie więcej niż 15 % wartości zamówienia podstawowego.

Zakres zamówienia może obejmować budowę budynku wg oznaczenia w projekcie CRS - B7, remont lub rozbudowę zjeżdżalni basenowej, budowę wodnego placu zabaw, wykonanie stacji transformatorowej wraz z linią zasilania elektrycznego budynku oraz rozdzielnicami elektrycznymi SN i NN.

W przypadku udzielenia takiego zamówienia wykonawca zobowiązany jest wykonać ww. roboty budowlane lub usługi, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów jakie zostaną określone w umowie na roboty podstawowe oraz do ich rozliczania przy zastosowaniu postanowień zawartych w umowie na roboty podstawowe.

Zamawiający w oparciu o przepisy art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, powierzy ich wykonanie w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Zakres podobnych robót budowlanych oraz związane z tym terminy i wynagrodzenia zostaną określone odrębną umową.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

5. Zamawiający nie zastrzega żadnej części jako zakazanej do powierzenia podwykonawcom.

6. Termin wykonania zamówienia, rozliczenia, warunki finansowania, gwarancja.

6.1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w następujących terminach:

a) rozpoczęcie robót: od dnia podpisania umowy,

b) zakończenie robót wraz z uzyskaniem pozytywnych opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej na użytkowanie obiektów: do dnia 15.06.2018r.

6.2. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich, zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy.

6.3. Warunki finansowania zamówienia.

6.3.1. Zamawiający wymaga sfinansowania przedmiotu zamówienia za pośrednictwem banku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015r. poz. 128) zwanego w dalszej treści SIWZ Instytucją finansującą. Wybór Instytucji finansującej należy do obowiązków wykonawcy.

6.3.2. Finansowanie inwestycji nastąpi poprzez zbycie przez wykonawcę wierzytelności pieniężnych z tytułu wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia na rzecz Instytucji finansującej i dokonane przez Instytucję finansującą odroczenie terminu ich spłaty, na warunkach określonych w niniejszej SIWZ.

6.3.3. Wykonawca wskaże w ofercie Instytucję finansującą, o której mowa w pkt 6.3.1, a następnie doprowadzi do zawarcia pomiędzy wykonawcą i Instytucją finansującą umowy wykupu wierzytelności, z uwzględnieniem warunków określonych w niniejszej SIWZ.

6.3.4. Wymogiem Zamawiającego jest, by wykonawca w swej ofercie przedłożył deklarację Instytucji finansującej, która zapewni długoterminowe finansowanie zobowiązań za wykonane prace oraz przedstawi warunki ich spłaty.

6.3.5. Wykonawca zobowiązany jest do zbycia wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego z tytułu wykonania umowy w przedmiocie realizacji zamówienia, na rzecz wskazanej w ofercie Instytucji finansującej, a Zamawiający do zawarcia umowy ze wskazaną w ofercie Instytucją finansującą w przedmiocie spłaty wierzytelności wykupionej przez Instytucję finansującą, na warunkach spłaty i odroczenia terminu płatności zgodnych z niniejszą SIWZ.

6.3.6. Umowa wykupu wierzytelności musi być zawarta pomiędzy wykonawcą a Instytucją finansującą niezwłocznie po zawarciu umowy pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty zawarcia tej umowy.

6.3.7. Niezawarcie przez wykonawcę z Instytucją finansującą umowy wykupu wierzytelności wynikających z umowy o realizację niniejszego zamówienia w terminie wskazanym w pkt 6.3.6 stanowi podstawę do:

- odstąpienia przez Zamawiającego od umowy o realizację niniejszego zamówienia zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą. W takim przypadku uznaje się, że odstąpienie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

- naliczenia zastrzeżonej w umowie o realizację zamówienia kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

6.3.8. Zamawiający zawrze umowę ze wskazaną w ofercie Instytucją finansującą w przedmiocie spłaty wierzytelności w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zawarcia umowy wykupu wierzytelności pomiędzy wykonawcą a Instytucją finansującą. Dopuszcza się zawarcie umowy trójstronnej pomiędzy Zamawiającym, wykonawcą a Instytucją finansującą w przedmiocie wykupu wierzytelności wykonawcy wynikających z umowy o realizację niniejszego zamówienia oraz ich spłaty.

6.3.9. Koszty finansowania będą brane pod uwagę w kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

6.3.10. Termin zapłaty przysługujących wykonawcy należności Zamawiający określa na 30 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, a jeżeli Zamawiający otrzyma fakturę potwierdzającą prawidłowo wykonany przedmiot umowy przed rozpoczęciem odbioru lub w jego trakcie, termin zapłaty liczony jest od dnia zakończenia odbioru, z zastrzeżeniem § 13 ust. 6-13 wzoru umowy z wykonawcą stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ. Zapłata wynagrodzenia wykonawcy następować będzie każdorazowo przez Instytucję finansującą. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Instytucji finansującej. W przypadku zwłoki Instytucji finansującej w zapłacie na rzecz wykonawcy poniesie ona ewentualne koszty z tego wynikające.

6.3.11. Zamawiający proponuje rozpoczęcie spłaty zadłużenia od października 2018 r. i rozłożenie spłaty całości zadłużenia na 108 miesięcznych rat.

6.3.12. Okres naliczania odsetek rozpocznie się od ostatniego dnia terminu płatności, z uwzględnieniem zapisów w pkt 6.3.10, przysługujących wykonawcy należności, a jeżeli jest to dzień wolny od pracy lub sobota, to wtedy okres naliczania odsetek rozpocznie się od najbliższego, innego niż sobota, dnia roboczego poprzedzającego ten dzień, lecz nie wcześniej niż od dnia faktycznej zapłaty wynagrodzenia wykonawcy. Odsetki naliczane będą codziennie, według stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego wymagalną płatność raty odsetkowej (lub na dzień wg. obowiązującego w Instytucji finansującej standardu) powiększoną o marżę Instytucji finansującej, od kwoty aktualnego salda wierzytelności pozostających do spłaty.

6.3.13. Odsetki będą naliczane od kwoty aktualnego salda wierzytelności pozostających do spłaty, w miesięcznych okresach obrachunkowych.

6.3.14. Odsetki płatne będą miesięcznie z dołu, ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca (lub na dzień wg. obowiązującego w Instytucji finansującej standardu) począwszy od miesiąca, w którym nastąpił pierwszy wykup wierzytelności.

6.3.15. Zamawiający wymaga od wykonawcy zapewnienia, aby istotnym elementem umowy wykupu wierzytelności był zapis, iż warunkiem zbycia przez wykonawcę na rzecz Instytucji finansującej wierzytelności wynikających z faktur częściowych oraz faktury końcowej wystawionych przez wykonawcę zgodnie z umową o wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia będzie wyrażenie zgody Zamawiającego każdorazowo na zbycie wierzytelności wynikających z poszczególnych faktur.

Zgoda Zamawiającego każdorazowo zostanie wyrażona, jeżeli:

- Zamawiający podpisze protokół odbioru prac opisanych w danej fakturze zgodnie z § 13 ust. 3 lub 4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ,

- w przypadku wykonywania części niniejszego zamówienia w oparciu o umowy o podwykonawstwo, pod warunkiem przedłożenia Zamawiającemu następujących dokumentów:

- oświadczenia wykonawcy informującego Zamawiającego, czy na etapie robót, którego dotyczą przedstawione do wykupu faktury VAT przedmiot zamówienia był wykonywany w oparciu o umowy o podwykonawstwo, a jeżeli tak, to kto był ich stroną oraz czy zostały uregulowane należności z tytułu umów o podwykonawstwo – w formie oryginału – podpisanego przez wykonawcę zgodnie z reprezentacją.

Złożenie nieprawdziwego oświadczenia stanowić będzie podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

- oświadczenia wykonawcy, że wskazani podwykonawcy, dalsi podwykonawcy i dostawcy są jedynymi na etapie robót, którego dotyczy przedstawiona do wykupu faktura VAT. Złożenie nieprawdziwego oświadczenia stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy o realizację zamówienia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

Złożenie nieprawdziwego oświadczenia stanowić będzie podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

- dokumentów określonych w § 13 ust. 6 z uwzględnieniem § 13 ust. 5 wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ.

6.3.16. W przypadku wykonywania części niniejszego zamówienia w oparciu o umowy o podwykonawstwo, w razie braku uregulowania płatności wynikających z tych umów, Zamawiający może wyrazić zgodę na wykup wierzytelności z danej faktury, jeżeli Instytucja finansująca zapewni rozwiązania zabezpieczające uregulowanie płatności wynikających z ww. umów o podwykonawstwo w sposób nie angażujący środków Zamawiającego.

6.3.17. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby w umowie wykupu wierzytelności został zapisany obowiązek współdziałania Instytucji finansującej z wykonawcą w celu spełnienia warunków nabycia od wykonawcy wierzytelności wynikających z poszczególnych faktur.

6.3.18. Przez wyrażenie zgody na wykup wierzytelności należy rozumieć złożenie na fakturze kompletu podpisów przez:

- Koordynatora do spraw obsługi inwestycji,

- Prezydenta Miasta Krosna lub osoby przez niego upoważnionej,

- Skarbnika Miasta Krosna lub osoby przez niego upoważnionej.

Tylko faktura zaakceptowana w powyższy sposób będzie przedstawiona przez Zamawiającego do zapłaty Instytucji finansującej.

6.3.19. Jeżeli z wystawionej faktury Zamawiający zaakceptuje jedynie część wierzytelności, wykup wierzytelności następuje wyłącznie w zakresie zaakceptowanej części wierzytelności.

6.3.20. Faktury wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiającego będą przesyłane do Instytucji finansującej przez Zamawiającego.

6.3.21. Wykup wierzytelności wynikających z poszczególnych faktur wystawionych przez wykonawcę zostanie dokonany przez Instytucję finansującą przed datą wymagalności tych wierzytelności, po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego. Zamawiający rozumie dzień wymagalności jako pierwszy dzień po upływie terminu płatności.

6.3.22. W przypadku wystąpienia zamówień podobnych lub dodatkowych lub robót dodatkowych, Zamawiający informuje, iż będą one objęte wykupem wierzytelności.

6.3.23. Zamawiający zakazuje przekazania wierzytelności podmiotowi innemu niż Instytucja finansująca, z którą wykonawca podpisał umowę.

6.3.24. Instytucja finansująca nie może żądać od Zamawiającego spłaty zobowiązania przed terminem określonym w warunkach finansowania, za wyjątkiem przypadków uzasadnionych ważnymi powodami określonych w umowie w przedmiocie spłaty wierzytelności, a w szczególności, w przypadku znacznej zmiany sytuacji Zamawiającego lub niespłacania należności w terminie.

6.3.25. Zamawiający ma prawo wcześniejszej spłaty wierzytelności. W razie wcześniejszej spłaty odsetki zostaną pobrane wyłącznie od faktycznego stanu zadłużenia w dniu dokonania wcześniejszej spłaty. Zamawiający poinformuje Instytucję finansującą z 7-dniowym wyprzedzeniem o zamiarze wcześniejszej spłaty całości lub części wierzytelności. Instytucja finansująca nie pobierze żadnych opłat z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań Zamawiającego.

6.3.26. Wprowadzanie jakiejkolwiek zmiany systemu spłaty przez Instytucję finansującą bez zgody Zamawiającego nie będzie obowiązujące.

6.3.27. Zmiana harmonogramu spłat na wniosek Zamawiającego nie może spowodować naliczenia jakichkolwiek opłat lub prowizji przez Instytucję finansującą.

6.3.28. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz koszty związane z przygotowaniem umowy wykupu wierzytelności przez Instytucję finansującą.

6.4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 3 lat gwarancji jakości i rękojmi za wady na roboty budowlane objęte niniejszą umową oraz minimum 1 rok gwarancji jakości i rękojmi za wady na dostarczone i zamontowane urządzenia i wyposażenie. Bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, a w przypadku stwierdzenia wad, od ich usunięcia i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy jako należycie wykonanego.

7. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.:

7.1. Spełniają warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

7.1.1. Określenie warunków.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

7.2. Spełniają warunek dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej.

7.2.1. Określenie warunków.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

7.3. Spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.

7.3.1. Określenie warunków.

7.3.1.1) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże wykonanie w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowe ukończenie – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej dotyczącej:

a) wykonania basenu lub zespołu basenów ze stali nierdzewnej o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 500 m2 oraz

b) budowy lub przebudowy budynku lub zespołu budynków użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą techniczną o wartości minimum 6 mln zł brutto.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek można spełnić łącznie.

Jeżeli wymagane wartości robót w ramach ww. doświadczenia wyrażone będą w innej walucie niż PLN, wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

7.3.1.2) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż dysponuje przynajmniej po jednej osobie posiadającej uprawnienia budowlane:

a) do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach:

- architektonicznej,

- konstrukcyjno - budowlanej,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

b) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach:

- konstrukcyjno-budowlanej,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek można spełnić łącznie.

Zamawiający informuje, że posiadane przez osoby, o których mowa w pkt 7.3.1.2) SIWZ uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty, jako obowiązujące.

Zamawiający dopuszcza również możliwość uznania uprawnień wynikających z innych niż krajowe przepisów np. treści dyrektyw, zawartych umów międzynarodowych i innych przepisów, które potwierdzą spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65).

7.4. Podstawy wykluczenia

Podstawą wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zaistnienie przesłanki określonej w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmioty, na zdolnościach których wykonawca polega w trybie art. 22a Ustawy.

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

8. Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu obowiązany jest on złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Wzory oświadczeń stanowią załączniki do niniejszej SIWZ.

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp (brak podstaw wykluczenia)

9.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

2) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp (spełnianie warunków udziału w postępowaniu)

10.1. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej wykonawca zobowiązany jest:

a) złożyć wykaz robót budowlanych określonych rodzajowo i wartościowo w punkcie 7.3.1.1) SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich:

- rodzaju,

- wartości, powierzchni obiektu (basenów),

- daty i miejsca wykonania,

- podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane;

b) załączyć dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Dowodami, o których mowa powyżej są:

- referencje,

- inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

10.2. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (warunek zdolności zawodowej) wykonawca zobowiązany jest:

a) złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,

b) podać informację o podstawie dysponowania osobami ujętymi w wykazie;

11. Poleganie na potencjale innych podmiotów

11.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

11.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

11.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

11.4. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy realizacji zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

12. Kolejność działań związanych z wyborem oferty oraz zasady dotyczące składania dokumentów i oświadczeń

a) w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oznacza to, że Zamawiający w pierwszej kolejności dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym – wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp.

b) w tym celu Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

c) każdy wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

UWAGA: w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono tylko jedną ofertę (lub w ramach tej samej części zamówienia złożono jedną ofertę częściową) złożenie przez wykonawcę oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej nie jest niezbędne.

d) jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

e) jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

13. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

14. Wykonywanie części zamówienia przez podwykonawców

14.1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Zamawiający żąda przedstawienia przez wykonawcę, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom informacji o tych podwykonawcach w oświadczeniu, które stanowi załącznik do formularza oferty (zgodnie z treścią art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp).

14.2. W przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

14.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, wykonawca jest obowiązany do wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

14.4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

14.5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

14.6. Zasady opisane w pkt. 14.4. i 14.5. SIWZ stosuje się także wobec dalszych podwykonawców.

14.7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

14.8. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją umowy w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część niniejszej umowy, zawarte między wykonawcą z co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawcą), a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami.

14.9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji części niniejszego zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym:

- podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,

- umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane winna spełniać następujące wymagania:

- przedmiot umowy winien stanowić część przedmiotu zamówienia wynikającego z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą,

- winna określać kwotę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

- winna określać termin wykonania robót powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

- winna zawierać numer rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

- załącznikiem do umowy winien być harmonogram rzeczowo-finansowy spójny pod względem rzeczowego wykonania oraz procentowego finansowania z harmonogramem rzeczowo-finansowym opracowanym przez wykonawcę zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą,

- umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie zapłaty wynagrodzenia przez podwykonawcę/ców od wykonawcy od dokonania zapłaty przez Zamawiającego na rzecz wykonawcy za wykonanie przez podwykonawcę/ców roboty lub od dokonania przez Zamawiającego odbioru wykonanych przez podwykonawcę/ców robót,

- winna zawierać zapis, iż wykonawca wystawiając fakturę za roboty, które ujmują również zakres robót wykonywany przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców zobowiązany będzie do dokonania stosownego podziału należności za wykonane zakresy robót pomiędzy wykonawcę i podwykonawcę lub dalszych podwykonawców w protokole odbioru robót. Podział ten dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu potwierdzonego za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, odpisu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,

- umowa winna zawierać zobowiązanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do przedłożenia oświadczenia potwierdzającego prawidłowość dokonanego ww. podziału należności oraz o braku jakichkolwiek roszczeń podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w stosunku do wykonawcy i Zamawiającego,

- winna zawierać zapis, że odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót, dostaw oraz usług jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót, dostaw oraz usług, wynikającej z umowy zawartej pomiędzy wykonawcą a Zamawiającym. W przypadku przyjęcia w umowie o podwykonawstwo cen jednostkowych za wykonane roboty, dostawy oraz usługi wyższych niż ceny jednostkowe określone umową zawartą pomiędzy wykonawcą a Zamawiającym, Zamawiający uzna i wypłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym wykonawcy.

- umowa nie może zawierać postanowień przewidujących formę tworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez podwykonawcę w postaci potrącania, zatrzymania kwot z tytułu zabezpieczenia przez wykonawcę z należności podwykonawcy za wykonane roboty, usługi lub dostawy,

- umowa winna zawierać określone w SIWZ i wzorze umowy postanowienia dotyczące wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia określone w SIWZ przez Zamawiającego;

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie na podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

14.10. Zamawiający zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, w przypadku:

- niespełniającej wymagań określonych w pkt 14.9 ppkt 2,

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 14.9 ppkt 3.

W przypadku niezgłoszenia w ww. terminie zastrzeżeń w formie pisemnej do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, strony uznają, iż Zamawiający zaakceptował projekt umowy.

14.11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

14.12. Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, niespełniającej wymagań określonych w pkt 14.9 ppkt 2 lub ppkt 3, w terminie 14 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, kopii umowy.

W przypadku niezgłoszenia w ww. terminie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, strony uznają, iż Zamawiający umowę zaakceptował.

14.13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji niniejszej umowy do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości zamówienia.

Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie na podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi.

W przypadku, gdy w ww. umowie termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż wyżej określony, Zamawiający poinformuje o tym wykonawcę w terminie do 14 dni od daty otrzymania kopii umowy i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

14.14. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu uwzględniającego w całości zgłoszone zastrzeżenia lub sprzeciw projektu jej zmiany lub odpowiednio zmiany umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiającego.

W przypadku zmian projektu umowy lub umowy o podwykonawstwo, stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 14.9 – pkt 14.13.

15. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami

15.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem (w zależności od rodzaju przekazywanego dokumentu i wymogów dotyczących formy jego złożenia – patrz rozdział 13 SIWZ).

15.2. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami w powyższy sposób są:

- Alfred Maślikiewicz - Wydział Inwestycji Urzędu Miasta w Krośnie, ul. Lwowska 28a – w sprawach merytorycznych,

- Małgorzata Babczyńska lub Edyta Głód – Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Krośnie, ul. Lwowska 28a, w sprawach formalno - prawnych;

Sposób porozumiewania się:

- za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca – Krosno, ul. Lwowska 28a, z dopiskiem „Biuro Zamówień Publicznych”

- faksem – nr.: 13 47 43 218

- drogą elektroniczną – zp@um.krosno.pl

16. Wyjaśnienia treści SIWZ

16.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

16.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania a także zamieszcza na stronie internetowej.

Zamawiający nie planuje zwołania zebrania wszystkich wykonawców.

17. Wadium i termin związania ofertą

17.1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w sposób stosowny do jego formy. Wadium może być wniesione w:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem na rachunek Zamawiającego w banku Pekao S.A. 64 1240 1792 1111 0010 6150 0157.

Zaleca się, by wadium w formie poręczeń lub gwarancji składać w oryginale (nie dotyczy potwierdzenia dokonania przelewu). Oryginał dokumentu wadialnego należy złożyć w pokoju nr 218 przy ul. Lwowskiej 28a, natomiast jego kopię należy dołączyć do oferty. Nie jest wskazane trwałe wpinanie oryginału dokumentu wadialnego do oferty w przypadku woli jego zwrócenia w sytuacjach określonych ustawą.

Wadium w zakresie zabezpieczenia zawarcia umowy musi uwzględniać wszystkie okoliczności jego zatrzymania przez Zamawiającego, wymienione w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy i zabezpieczać ofertę przez cały okres związania nią tj. 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od upływu terminu składania ofert.

Oferty wykonawców, którzy nie wnieśli wadium odpowiadającego powyższym wymaganiom odrzuca się.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze ofert najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

17.2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

18. Opis sposobu przygotowania ofert.

18.1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim.

18.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

18.3. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie tego postępowania są jawne z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. z 2003r. Dz. U. nr 153, poz. 1503 ze zm.), które to informacje, na podstawie zastrzeżenia zawartego w ofercie, nie będą udostępnione innym osobom. W związku z tym, wykonawca dokonujący zastrzeżenia o nieujawnianiu zawartych w złożonej ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy, zapakuje strony oferty z taką zawartością do odrębnej koperty, którą oznaczy sformułowaniem – „tajemnica przedsiębiorcy”.

Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż zastrzeżone przez niego w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

W sytuacji, gdy informacje zastrzeżone nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu wskazanych przepisów, Zamawiający uzna ich zastrzeżenie za bezskuteczne - o czym poinformuje wykonawcę.

Wykonawca nie może zastrzec w szczególności informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności.

18.4. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oferty, w tym stron zamieszczonych w kopercie zawierającej informacje chronione przez wykonawcę, zachowując ciągłość numeracji.

18.5. Oferta musi zawierać informacje, których zakres Zamawiający określił w załączonym formularzu „Oferty”. Zaleca się zastosowanie formularza oferty przygotowanego przez Zamawiającego oraz pozostałych załączników.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zewnętrznej i wewnętrznej, zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie w poufności ich treści oraz zabezpieczający ich nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert.

Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona w następujący sposób:

Urząd Miasta Krosna

Biuro Zamówień Publicznych

ul. Lwowska 28a

38-400 Krosno

Oferta na przetarg pn.:

„Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie – opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych

wraz z ich finansowaniem na zasadach faktoringu”

# Nie otwierać przed 13 kwietnia 2017r. przed godziną 11.00.

Ofertę należy złożyć w pokoju nr 01 nie później niż do dnia 13 kwietnia 2017r. do godziny 10.00.

Oferta otrzyma pisemne potwierdzenie jej złożenia (z odnotowaną datą i godziną jej złożenia).

Zaleca się, by koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej, była opisana nazwą i adresem wykonawcy.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z powyższym opisem ponosi wykonawca.

18.6. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby wykonawcy uprawnioną/ne do zaciągania zobowiązań w Jego imieniu bądź przez ustanowionego przez nią/nie pełnomocnika/ów.

Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika.

Pełnomocnictwo może dotyczyć zarówno reprezentowania wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i podpisania w ich imieniu umowy o zamówienie publiczne. Jeżeli pełnomocnictwo upoważnia jedynie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu, to przed podpisaniem umowy z Zamawiającym wymagane będzie złożenie umowy, w której określone będą prawa i obowiązki poszczególnych wykonawców.

Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (w tym zakres jego umocowania), a także wskazywać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby wykonawców składających wspólną ofertę uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu.

Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym punkcie musi zostać złożone wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Korespondencja z Zamawiającym oraz rozliczenia z wykonawcami dokonywane będą przez pełnomocnika wskazanego pełnomocnictwem.

18.7. Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający ofertę samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako składający dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z Jego udziałem zostaną odrzucone.

18.8. Zasady podpisywania oferty dotyczą wszystkich jej dokumentów (informacji, wykazów, oświadczeń) oraz potwierdzania za zgodność z oryginałem składanych kopii.

19. Miejsce i termin składania ofert, otwarcie ofert

19.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Krosno, ul. Lwowska 28a, w pokoju nr 01 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 13 kwietnia 2017r. do godz. 10.00.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – Krosno, ul. Lwowska 28a, w dniu 13 kwietnia 2017r. o godz. 11.00, w sali nr 313.

19.2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać swoją ofertę. Skuteczna zmiana lub wycofanie oferty wymaga powiadomienia Zamawiającego, w formie pisemnej, o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przygotowanego i oznaczonego w sposób określony w rozdziale 18 SIWZ, z dodatkowym oznaczeniem koperty określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

19.3. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

20. Sposób obliczenia ceny

20.1. Cena kształtowana jest kalkulacją ofertową dla zakresu realizowanego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, opracowaną na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego programu funkcjonalno - użytkowego i dokumentacji bazowej do opracowania projektu basenów i przynależnej im infrastruktury technicznej oraz kosztorysami ofertowymi opracowanymi na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego przedmiarów robót, a zamówienie podlega odpowiednio:

a) rozliczeniu ryczałtowemu - dla zakresu realizowanego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (z wyłączeniem robót ziemnych),

b) rozliczeniu na podstawie kosztorysu powykonawczego ustalonego w oparciu o rzeczywiste obmiary wykonywanych robót przemnożone przez odpowiadające im ceny jednostkowe zawarte w ofercie dla pozostałego zakresu robót i dostaw, określonych w załączonym projekcie, przedmiarach robót, i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty kosztorys sporządzony z nw. wytycznymi

20.2. Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty:

a) kalkulację ofertową dla zakresu podlegającego rozliczeniu ryczałtowemu sporządzoną zgodnie z załączonym wzorcem kalkulacji ofertowej,

b) kosztorysy ofertowe dla zakresu podlegającemu rozliczeniu powykonawczemu, sporządzone na podstawie załączonych przedmiarów robót w układzie pozycji kosztorysowych zgodnym z układem pozycji przedmiarów robót.

c) zestawienie wartości kosztorysów ofertowych wraz z wartością kalkulacji ofertowej zakresu ryczałtowego z podsumowaniem.

20.3. Kosztorysy powinny zawierać:

- stronę tytułową,

- wykaz nośników cenotwórczych (stawkę roboczogodziny oraz wysokość zastosowanych narzutów),

- zestawienie zbiorcze kosztów z podziałem na elementy,

- kosztorys szczegółowy lub uproszczony z podaniem cen jednostkowych uwzględniających wszystkie koszty realizacji zamówienia wraz  z podaniem ilości jednostek oraz wyliczonej ich wartości,

- zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu w przypadku kosztorysu uproszczonego,

- podsumowanie.

20.4. Wymagania, dotyczące składników stawek i cen wprowadzanych do kosztorysu ofertowego:

- cena ofertowa obejmuje całość robót wynikających z przedmiaru robót, projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz warunków SIWZ i będzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji kosztorysu ofertowego oraz uwzględniać będzie wszelkie niżej określone koszty związane z realizacją zamówienia, jak również podatek VAT doliczony do ceny wynikającej z kosztorysu.

Ceny jednostkowe oraz cenę oferty należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach kalkulacji ofertowej powinny obejmować wszystkie koszty, bez podatku VAT, niezbędne do wykonania zamówienia wymaganej jakości, w wymaganym terminie, włączając w to:

  - koszty bezpośrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac,

- koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu budowy,

- koszty wykorzystania wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót;

- koszty ogólne budowy, w tym:

- koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników niezaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, które według wykonawcy obciążają daną budowę,

- koszty zapewnienia na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należytego ładu, porządku, opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wraz z wykonaniem jego zaleceń, obejmujących m.in. oznakowanie robót i zabezpieczenie warunków bhp, p.poż., wykonanie niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywanych robót,

- koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego budowy oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych obiektów, koszty doprowadzenia i wyposażenia zaplecza tymczasowego w niezbędne media wraz z kosztami ich zużycia oraz uzyskaniem wymaganych warunków technicznych, koszty urządzenia placu budowy, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, koszty wywozu z placu budowy gruzu i utylizacji odpadów, itp.,

- koszty ubezpieczenia wykonywanych robót budowlanych oraz urządzeń/materiałów od wszystkich ryzyk, które mogą wystąpić w czasie realizacji umowy, w tym od ryzyka powodziowego oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem prac budowlano-montażowych z tytułu szkód na mieniu lub osobach trzecich, jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem prac budowlanych na kwotę nie mniejszą niż cena ofertowa, dowód ww. ubezpieczenia wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przy podpisaniu umowy,

- koszty wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego robót oraz jego aktualizacji w trakcie realizacji robót,

- koszty zapewnienia stałych i bezpiecznych dojść dla istniejących budynków położonych w bliskim sąsiedztwie wykonywanych robót,

- koszty czyszczenia kół środków transportowych oraz dróg z zanieczyszczeń spowodowanych transportem ziemi i gruzu z terenu budowy,

- koszty wszelkich badań jakości materiałów, robót, prób i rozruchów, odbiorów technicznych wymaganych przepisami, z wyłączeniem badań i prób wykonywanych na dodatkowe żądanie Zamawiającego,

- koszty wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,

- koszty montażu i demontażu tymczasowych dróg dojazdowych niezbędnych do wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia,

- koszty odbiorów technicznych wymaganych przepisami i wydanymi warunkami oraz koszty nadzoru wykonywanych robót przez poszczególnych gestorów urządzeń, z uwzględnieniem dodatkowych kosztów wynikających ze spełnienia wymagań wynikających z wydanych warunków,

- koszty zapewnienia nadzoru autorskiego projektanta dla zakresu zaprojektowanego przez wykonawcę oraz nadzoru uprawnionego geologa,

- koszty zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- koszt dokumentacji powykonawczej oraz projektu zmian w przypadku zmian wprowadzonych z inicjatywy wykonawcy,

- koszty uzyskania wymaganych zezwoleń oraz opłat za zajęcie niezbędnego na cele budowy terenu,

- koszty sporządzenia ewentualnych opracowań mających na celu analizę prawidłowości parametrów sprzętu, urządzeń i wyposażenia przyjętych w dokumentacji projektowej pod kątem obowiązujących w czasie ich dostawy i montażu standardów i przepisów,

- koszty uporządkowania terenu budowy po wykonanych robotach do stanu pierwotnego wraz z naprawą ewentualnych szkód użytkownikowi oraz osobom trzecim,

- koszty opracowania instrukcji użytkowania i konserwacji obiektów oraz sprzętu i urządzeń dostarczonych i zamontowanych,

- koszty wykonywania w okresie udzielonej gwarancji bezpłatnych wymaganych przeglądów oraz konserwacji w zakresie zastrzeżonym dla autoryzowanego lub specjalistycznego serwisu,

- koszty dokonywania rozruchów technologicznych systemów instalacyjnych po ich wykonaniu, a w przypadku systemów instalacji basenowej również koszty dokonania rozruchów technologicznych przed każdym sezonem letnim w okresie udzielonej gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia i wyposażenie,

- koszty dostarczania wszelkich materiałów eksploatacyjnych do filtracji, uzdatniania i dezynfekcji wody w okresie udzielonej gwarancji na dostarczone i zmontowane urządzenia i wyposażenie,

- wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych objętych ww. zamówieniem oraz podyktowane przepisami technicznymi i prawnymi;

- ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawcę:

- ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk,

- wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści rysunków, specyfikacji technicznych, warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych;

20.5. Informacje, dotyczące zakresu pozycji przedmiaru robót i wymagania dotyczące zakresu cen podanych w kosztorysie dla poszczególnych pozycji przedmiaru, w tym następujące informacje i wymagania:

1) przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, projektem budowlanym i wykonawczym obejmującym przedmiot zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, wytycznymi realizacji inwestycji oraz wzorem umowy,

2) opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane jako ostatecznie definiujące wymagania dla danych robót. Nawet, jeżeli w przedmiarze tego nie podano, należy przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według:

- rozwiązań projektowych przyjętych w projekcie budowlanym i wykonawczym,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- wytycznych realizacji inwestycji,

- obowiązujących przepisów technicznych,

- wiedzy technicznej.

Przed wstawieniem cen do każdej pozycji w kosztorysie ofertowym, wykonawca powinien zapoznać się z odpowiednimi dokumentami przetargowymi.

3) przy kalkulacji cenowej wykonawca może dowolnie modyfikować nakłady rzeczowe poszczególnych pozycji kosztorysowych jak i dokonywać zmian podstaw wyceny z zastrzeżeniem obowiązku zawarcia w dokonanych modyfikacjach i zmianach wszelkich wymagań techniczno – technologicznych wynikających z projektu, specyfikacji technicznych, norm oraz innych wymagań, np. producenta.

4) ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego muszą obejmować koszty wszystkich następujących po sobie faz operacyjnych, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania tych robót z podanymi w specyfikacjach technicznych, a także z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Jeżeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzględniono pewnych faz operacyjnych związanych z wykonaniem robót, to koszty tych faz operacyjnych powinny być przez wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach kosztorysu ofertowego.

5) wykonawcy nie zezwala się na dodawanie żadnych nowych pozycji w którejkolwiek części kosztorysu ofertowego bez zgody Zamawiającego. Jeżeli w przedmiarze nie uwzględniono pewnych robót uwidocznionych w pozostałej dokumentacji przetargowej, to należy wystąpić do Zamawiającego z zapytaniem, bądź uwzględnić koszty tych robót w cenach wpisanych przy istniejących pozycjach kosztorysu ofertowego.

6) w szczególności, w cenach podanych dla poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego, wykonawca powinien uwzględnić konieczność wykonywania wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na stanowiskach roboczych, jeżeli prace takie nie zostały wymienione w przedmiarze robót, a są niezbędne dla wykonania robót zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w kalkulacje stawek i cen, sporządzane przez wykonawców na potrzeby opracowania kosztorysów wymaganych przez Zamawiającego w postępowaniu, w tym informacje, że w dowolnym momencie badania i oceny ofert, a także po zawarciu umowy, na żądanie Zamawiającego lub jego upoważnionego przedstawiciela, wykonawca ma obowiązek udzielenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia wysokości określonych cen jednostkowych i cen w kosztorysie.

Zamawiający zastrzega, że w przypadku niezgodności oferty ze SIWZ w zakresie sposobu wyliczenia ceny ofertowej wskutek pominięcia jakiejkolwiek pozycji kosztorysu ofertowego lub rozbieżności w jej opisaniu nie skutkujących na wyniki oceny ofert, oferta ta będzie uznana za sporządzoną prawidłowo. W związku z powyższym, w przypadku wadliwego opisania treści robót i jednostek miary, ilości jednostek miary lub ceny jednostkowej jakichkolwiek pozycji kosztorysowych lub wystąpienia innych omyłek Zamawiający dokona ich poprawy. W przypadku pominięcia pozycji kosztorysowej Zamawiający dokona uzupełnienia pominiętej pozycji przyjmując cenę jednostkową z innej identycznej lub podobnej rzeczowo pozycji kosztorysowej. W przypadku braku identycznych lub podobnych pozycji wpisze cenę jednostkową i wartość 0 (zero).

W takiej sytuacji, jeśli wykonawca wyrazi zgodę na dokonane poprawy i uzupełnienia, oraz potwierdzi wykonanie w cenie 0 (zero) pominiętych w kalkulacjach cenowych robót, dla których nie będzie możliwości ustalenia wartości poprzez analogię z identycznymi lub podobnymi pozycjami kosztorysowymi z jego kalkulacji ofertowej, Zamawiający uzna ofertę za ważną, chyba że sumaryczna wartość dokonanych poprawek i uśrednionych na podstawie cen pozostałych ofert wartości pominiętych pozycji kosztorysowych spowodowałaby zmianę wartości oferty wykonawcy skutkującą zmianą rankingową wartości wszystkich ważnych ofert. W takim przypadku błędy zostaną uznane jako istotnie wpływające na wyniki oceny ofert, co skutkować będzie odrzuceniem oferty.

7) Kształtując cenę należy uwzględnić, iż:

- zakres robót, który jest podstawą do określenia tej ceny musi być zgodny z przedmiarem robót, projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

- cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania określone w pkt 20.3. i wynikające z przedmiaru robót, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

- ceny robót oraz dostaw przewidzianych do wykonania w okresie obowiązywania umowy nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację.

W przypadku istotnego zróżnicowania cen jednostkowych w poszczególnych kosztorysach ofertowych, Zamawiający może żądać od wykonawców udokumentowania wysokości podanych cen jednostkowych.

20.6. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia negocjacji z jakimkolwiek wykonawcą, dotyczących złożonej ofert oraz dokonywania jakiejkolwiek zmiany w jej treści, za wyjątkiem poprawy przez Zamawiającego oczywistych omyłek pisarskich w treści oferty, oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ nie powodujących istotnych zmian w treści oferty.

20.7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, wskazując (rodzaj) towar lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – informację należy złożyć w druku oferty.

20.8. Kształtując cenę należy uwzględnić, iż:

- zakres robót, który jest podstawą do określenia tej ceny musi być zgodny z przedmiarem robót, projektem budowlanym i wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

- cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania określone w pkt 20.3. i wynikające z przedmiaru robót, projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

- ceny robót oraz dostaw przewidzianych do wykonania w okresie obowiązywania umowy nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację.

W przypadku istotnego zróżnicowania cen jednostkowych w poszczególnych kosztorysach ofertowych, Zamawiający może żądać od wykonawców udokumentowania wysokości podanych cen jednostkowych. Ceny jednostkowe określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności kontraktu i nie będą ulegały zmianom.

20.9. Do oceny ofert pod względem przyjętego kryterium należy obliczyć i podać w ofercie cenę wykonania robót budowlanych wraz z kosztami ich finansowania na zasadach faktoringu, tj. cena (S) równą sumie ceny brutto za wykonanie robót budowlanych (C) oraz skumulowanej wartości kosztów finansowania (∑ f) wynikającej z wysokości oprocentowania WIBOR 1M plus marża Instytucji finansującej wskazanej w ofercie wykonawcy, obliczoną według wzoru:

(S)=(C)+( ∑ f)

gdzie:

(C) – oferowana przez wykonawcę cena brutto oferty (za roboty budowlane),

(∑ f) - wyrażona w złotych skumulowana wartość kosztów finansowych, do których poniesienia zobowiązany będzie Zamawiający w związku ze spłatą wierzytelności w 108 miesięcznych ratach, wynikająca ze: stawki WIBOR 1M oraz oferowanej przez Instytucję finansującą marży.

W celu uzyskania jednoznacznej porównywalności ofert, obliczeń wartości kosztów finansowania na zasadach faktoringu należy dokonać przy uwzględnieniu następujących założeń i wzoru:

- spłata wierzytelności nastąpi w 108 miesięcznych ratach,

- (V) wartość WIBOR 1 M należy przyjąć w wysokości stopy procentowej obowiązującej dnia 28 lutego 2017r. tj. 1,66 %. Oczywistym dla stron jest, że WIBOR 1M jest niezależny od wykonawców i wynikowy będzie różny od przyjętego do kalkulacji.

- (M) marża Instytucji finansującej ponad WIBOR 1M, podana jest w punktach procentowych w stosunku rocznym i jest stała w całym okresie spłaty,

- okres odsetkowy należy przyjąć 6 miesięcy od kwoty równej 70 % wartości ceny brutto (C) oferty oraz 4 miesiące od pełnej kwoty zadłużenia tj. ceny brutto (C) oferty,

- spłata pierwszej raty kapitałowej od października 2018r.

- odsetki liczone wyłącznie od wartości faktycznego zadłużenia.

(∑f) = [(V+M) : 100 % : 12 x 6 x (70 : 100) x C] +[C x (V+M):100% :12 x 4] + [0,5 x (C+C : 108) x (V+M):100 % : 12 x 108]

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz koszty związane z zawarciem umowy faktoringu i wykupem przez instytucję finansującą wierzytelności.

21. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych lub usług stanowiących nie więcej niż 15 % wartości zamówienia podstawowego.

Zakres zamówienia może obejmować budowę budynku wg oznaczenia w projekcie CRS - B7, remont lub rozbudowę zjeżdżalni basenowej, budowę wodnego placu zabaw, wykonanie stacji transformatorowej, linii zasilania elektrycznego budynku oraz rozdzielnic elektrycznych SN i NN.

W przypadku udzielenia takiego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać ww. roboty budowlane lub usługi, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów jakie zostaną określone w umowie na roboty podstawowe oraz do ich rozliczania przy zastosowaniu postanowień zawartych w umowie na roboty podstawowe.

Zamawiający w oparciu o przepisy art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, powierzy ich wykonanie w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Zakres podobnych robót budowlanych oraz związane z tym terminy i wynagrodzenia zostaną określone odrębną umową.

22. Kryteria oceny ofert:

1) cena – 60 %

W kryterium „cena” zostanie zastosowany wzór:

P  = [Smin: S] x 60

gdzie:

P – liczba punktów

Smin – cena najniższa

S     – cena badana

Cena (S) równa sumie ceny brutto za wykonanie robót budowlanych (C) oraz skumulowanej wartości kosztów finansowania (∑ f) wynikającej z wysokości oprocentowania WIBOR 1M plus marża Instytucji finansującej wskazanej w ofercie wykonawcy, obliczona według zasad określonych w pkt 20.9.

2) długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady robót budowlanych – 10 %

W kryterium „długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych robót budowlanych” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:

- zaoferowanie co najmniej 5-letniego okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady – 10 pkt.

- zaoferowanie co najmniej 4-letniego okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady – 5 pkt.

Uwaga: maksymalna długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady robót budowlanych jaka będzie podlegała punktacji wynosi 5 lat. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości i rękojmi za wady robót budowlanych dłuższy niż 5 lat otrzyma maksymalną liczbę punktów.

Zamawiający wymaga zaoferowania przez wykonawców minimum 3 lat okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady robót budowlanych (niepunktowane).

Brak podania okresu gwarancji Zamawiający potraktuje jako zaoferowanie najkrótszego dopuszczalnego okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady robót budowlanych.

3) długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady dostarczonych i zamontowanych urządzeń i wyposażenia – 10 %

W kryterium „długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady dostarczonych i zamontowanych urządzeń i wyposażenia” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:

- zaoferowanie co najmniej 3-letniego okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady dostarczonych i zamontowanych urządzeń i wyposażenia – 10 pkt.

- zaoferowanie co najmniej 2-letniego okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady dostarczonych i zamontowanych urządzeń i wyposażenia – 5 pkt.

Uwaga: maksymalna długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady dostarczonych i zamontowanych urządzeń i wyposażenia jaka będzie podlegała punktacji wynosi 3 lata. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości
i rękojmi za wady dostarczonych i zamontowanych urządzeń i wyposażenia dłuższy niż 3 lata otrzyma maksymalną liczbę punktów.

Zamawiający wymaga zaoferowania przez wykonawców minimum 3 lat okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady dostarczonych i zamontowanych urządzeń i wyposażenia (niepunktowane).

Brak podania okresu gwarancji Zamawiający potraktuje jako zaoferowanie najkrótszego dopuszczalnego okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady dostarczonych i zamontowanych urządzeń i wyposażenia.

4) doświadczenie zawodowe Kierownika budowy – 8%

W kryterium „doświadczenie zawodowe Kierownika budowy” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:

- dysponowanie osobą Kierownika budowy posiadającym co najmniej 8-letnie doświadczenie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – 8 pkt.

- dysponowanie osobą Kierownika budowy posiadającym co najmniej 7-letnie doświadczenie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – 7 pkt.

- dysponowanie osobą Kierownika budowy posiadającym co najmniej 6-letnie doświadczenie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – 6 pkt.

- dysponowanie osobą Kierownika budowy posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – 5 pkt.

- dysponowanie osobą Kierownika budowy posiadającym co najmniej 4-letnie doświadczenie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – 4 pkt.

- dysponowanie osobą Kierownika budowy posiadającym co najmniej 3-letnie doświadczenie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – 3 pkt.

- dysponowanie osobą Kierownika budowy posiadającym co najmniej 2-letnie doświadczenie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – 2 pkt.

- dysponowanie osobą Kierownika budowy posiadającym co najmniej roczne doświadczenie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – 1 pkt.

Uwaga: maksymalny okres doświadczenia (posiadania uprawnień budowlanych) Kierownika budowy jaki będzie podlegał punktacji wynosi 8 pełnych lat. Maksymalnie w tym kryterium wykonawca może uzyskać 8 punktów.

5) wysokość kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – 12 %

W kryterium „wysokość kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy ” punkty przyznawane będą za oferowaną przez wykonawców wysokość kar umownych określonych we wzorze umowy. W ww. kryterium zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:

- w wysokości 0,04 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia – 0 pkt,

- w wysokości 0,05 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia – 2 pkt,

- w wysokości 0,06 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia – 4 pkt,

- w wysokości 0,07 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia – 6 pkt,

- w wysokości 0,08 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia – 8 pkt,

- w wysokości 0,09 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia – 10 pkt,

- w wysokości 0,10 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia – 12 pkt;

Uwaga: maksymalna wysokość kar umownych jaka będzie podlegała punktacji wynosi 0,10 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia.

Minimalna wysokość kar umownych określona przez Zamawiającego wynosi 0,04 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia.

Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który spełniając warunki określone w SIWZ uzyska największą liczbę punktów (suma punktów uzyskanych we wszystkich ww. kryteriach).

23. Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie – dotyczące w szczególności:

  - przypadkowego przeoczenia lub oczywistego błędu pisarskiego, który dotyczy mylnego użycia wyrazu, jego pisowni albo opuszczenia jakiegoś wyrazu lub jego części – poprzez uzupełnienie bądź poprawienie pisarskiego błędu,

- oczywiste omyłki rachunkowe,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

24. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą,

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie ma możliwości jej poprawy na podst. art. 87 ust. 2 pkt 3) Ustawy,

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy,

8) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą,

9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium,

10) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

25. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:

1) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej,

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4) postępowanie obarczone będzie niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

26. Formalności dotyczące podpisania umowy

26.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty pocztą elektroniczną.

26.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym od powyższego, jeżeli upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

26.3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym od powyższego, jeżeli złożono tylko jedną ofertę.

26.4. W celu zawarcia umowy wykonawca, którego ofertę wybrano, potwierdzi wyznaczone przez Zamawiającego - termin i miejsce zawarcia umowy. Bezpośrednio przed zawarciem umowy wykonawca przedstawi dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Osoby występujące po stronie wykonawcy wykażą swoje uprawnienie do podpisania umowy w jego imieniu.

26.5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.

27. Istotne zmiany w umowie

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie:

1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:

- w przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu przetargu i/lub opóźnienia Zamawiającego w podpisaniu umowy,

- w przypadku opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu placu budowy,

- w przypadku braków lub wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy (np. pozwolenia na budowę), o ile Zamawiający zobowiązany jest do przekazania takich dokumentów wykonawcy,

- opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych,

- zawieszenia realizacji robót przez Zamawiającego,

- w przypadku ograniczeń w dostępie do terenu budowy spowodowanych niezależnymi od wykonawcy okolicznościami,

- wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac przez pięć kolejnych dni – temperatury wykraczające poza dopuszczalne przez producentów materiałów (z wyłączeniem okresu zimowego: od początku grudnia do końca lutego), ulewne opady deszczu lub śniegu, huraganowy wiatr, które zostaną potwierdzone pisemnymi danymi IMiGW,

- w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona,

- w przypadku wykonywania robót zamiennych lub zamówień dodatkowych, których realizacja ma wpływ na termin realizacji zamówienia – o czas ich realizacji,

- wystąpienia przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada wykonawca,

- zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny do dostosowania się wykonawcy do takiej zmiany,

- w przypadku opóźnień w wykonaniu elektroenergetycznej linii zasilającej wraz ze stacją trafo lub opóźnień w wykonaniu wymiennikowni ciepłej wody;

2. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:

a) zmiana stawki urzędowej podatku VAT,

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

d) rezygnacji z części robót, jeśli taka rezygnacja będzie możliwa z punktu widzenia prawidłowości zrealizowania przedmiotu umowy – o wartość niewykonanych robót,

e) przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub zamówień dodatkowych wpływających na podniesienie standardu, walorów użytkowych lub uzasadnionych innymi względami zmian rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie.

3. Inne zmiany:

  - w zakresie kluczowego personelu wykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze,

  - w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego:

- powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy,

- zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji robót,

- powierzenie części zamówienia podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia, pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa,

ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - w zakresie kolejności i terminów wykonywania robót wskazanych w harmonogramie oraz zmiany wartości poszczególnych elementów robót w harmonogramie wynikającej ze zmiany wartości wynagrodzenia związanej z wystąpieniem robót zamiennych lub dodatkowych,

  - w przypadku zmiany terminu wykonania zamówienia, mogą ulec zmianie terminy odstąpienia od umowy,

  - w zakresie zmiany formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych,

  - w zakresie terminów odstąpienia od umowy,

  - w zakresie podziału środków finansowych na realizację zadania w konkretnych latach,

  - w zakresie zmian zasad finansowania z faktoringu na płatność bezpośrednią przez Zmawiającego dla części zamówienia o szacunkowej wartości nie przekraczającej 1 mln zł, dla której Zamawiający uzyska możliwość zewnętrznego dofinansowania.

4. Warunki zmian:

a) inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego,

b) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót,

c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

28. Środki ochrony prawnej

1. Wobec czynności Zamawiającego dotyczącej:

- określenia warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego,

- opisu przedmiotu zamówienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty

przysługuje odwołanie.

Odwołanie powinno wskazywać czynność Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Ustawy.

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

Na czynności, o których mowa w niniejszym pkt, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Ustawy.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania faksem lub pocztą elektroniczną informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

29. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Wysokość zabezpieczenia wynosi 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub w kilku z niżej wymienionych form:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

3. Wykonawcy występujący ze wspólną ofertą ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wykonanie umowy.

4. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.

5. W przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w innej formie niż w pieniężna.

6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

Załączniki:

1. Formularz oferty – Załącznik Nr 1,

2. Istotne postanowienia umowy w sprawie spłaty zadłużenia – Załącznik Nr 1a,

3. Oświadczenia wykonawcy - składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,

4. Oświadczenia wykonawcy - składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,

5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego – Załącznik Nr 2a i 2b,

6. Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej – Załącznik Nr 3,

7. Dokumentacja bazowa do opracowania projektu i wyceny zakresu ryczałtowego,

8. Dokumentacja projektowo – techniczna zakresu nie podlegającego zmianom projektowym,

9. Wytyczne realizacji inwestycji,

10. Przedmiary robót,

11. Kalkulacja ofertowa dla zakresu ryczałtowego,

12. Wzór umowy,

13. Załączniki finansowe,

14. Dokumentacja formalno – prawna;

Załącznik Nr 1

# OFERTA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:

„Budowa kompleksu basenów otwartych przy

Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie

– opracowanie dokumentacji projektowej

oraz wykonanie robót budowlanych

wraz z ich finansowaniem na zasadach faktoringu”

W imieniu wykonawcy1 …………………………………………………………………………….

z siedzibą w ……………………………………………… przy ulicy …………………………….

nr faks: ……………………………….., e-mail: ………………………..………………………..

oświadczam, co następuje:

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za łączną kwotę brutto: ................................. zł

(słownie: ................................................................................................................).

w tym:

a) roboty budowlane: ………………… zł brutto (słownie: …………………………..…….)

b) koszty finansowania inwestycji na zasadach faktoringu (szczegółowo określone w SIWZ): ……………………….. zł brutto (słownie: …………………..………………….…).

2. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do sprzedaży do Instytucji finansującej wskazanej w ofercie wierzytelności związanych z realizacją zamówienia pn.: „Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie – opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych wraz z ich finansowaniem na zasadach faktoringu” najpóźniej w 30 dniu od daty złożenia faktury.

Spłata zadłużenia wynikającego z wykupionych przez Instytucję finansującą wierzytelności odbywać się będzie zgodnie z warunkami określonymi w załączniku do oferty, tj. w szczególności:

- spłata nastąpi od października 2018r.,

- spłata zadłużenia rozłożona zostanie na 108 miesięcznych rat,

- od salda zadłużenia pozostającego do spłaty pobierane będą odsetki naliczane w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej ustalonej na podstawie stawki WIBOR dla 1-miesięcznych depozytów międzybankowych na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego wymagalną płatność raty (lub na dzień wg. obowiązującego w Instytucji finansującej standardu) i powiększonej o stałą marżę w wysokości ..... %, wyliczone za rzeczywistą liczbę dni z uwzględnieniem również rzeczywistej liczby dni w roku,

- poza wymienionymi powyżej odsetkami od zadłużenia, Zamawiający nie poniesie żadnych innych dodatkowych kosztów związanych z zawarciem przez Instytucję finansującą umów i prowadzeniem przez Instytucję finansującą obsługi finansowej.

3. Zamówienie wykonam w terminie wymaganym przez Zamawiającego.

4. Oferuję udzielenie: …. – letniego okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady na roboty budowlane objęte zamówieniem oraz ……. – letniego okresu gwarancji i rękojmi za wady dostarczonych i zamontowanych urządzeń i wyposażenia.

W przypadku, gdy wykonawca nie określi oferowanego przez siebie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady Zamawiający przyjmie, że wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi tj. 3 lata na roboty budowlane oraz 1 rok na dostarczone i zamontowane urządzenia i wyposażenie.

5. Oświadczam, że Kierownik budowy posiada ..… – letnie doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy .

W przypadku, gdy wykonawca nie wpisze ilości lat doświadczenia Kierownika budowy Zamawiający przyjmie, że osoba Kierownika budowy posiada doświadczenie mniejsze niż 1 rok.

6. Oferuję kary umowne w wysokości ……. % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy.

Należy wpisać oferowaną wysokość kar umownych z przedziału 0,04% ÷ 0,10% .

W przypadku, gdy wykonawca nie wpisze żadnej wartości z ww. przedziału Zamawiający przyjmie kary umowne na poziomie 0,04 % za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

7. Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

8. *Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa znajdują się w kopercie oznaczonej napisem „tajemnica przedsiębiorcy” i zawarte są na stronach nr .......

(UWAGA: Wykonawca obowiązany jest uzasadnić zastrzeżenie niektórych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Brak uzasadnienia przez wykonawcę podstaw do zastrzeżenia danych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa oznacza, że dokonane zastrzeżenie jest bezskuteczne).

9.*Zamówienie wykonam bez udziału podwykonawców/podwykonawcom powierzę następujący zakres robót: .......................................................................................

| Lp. | Firma podwykonawcy | Część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierza podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

10.* Informuję, że wybór niniejszej oferty *będzie/nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania: ……………………………………………………………………..

Ich wartość bez kwoty podatku:…………………………………………………………………..

(Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami).

11. Zwrotu wadium wniesionego w formie pieniężnej prosimy dokonać na konto ……………………………………………………………………………………………………………

12. Wykonawca należy do kategorii: (należy zaznaczyć odpowiednią kratkę)

 małych przedsiębiorstw,

 średnich przedsiębiorstw;

13. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) istotne postanowienia umowy w sprawie spłaty zadłużenia,

2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

4) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy),

5) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),

6) kalkulacja ofertowa dla zakresu podlegającego rozliczeniu ryczałtowemu sporządzona zgodnie z załączonym wzorcem kalkulacji ofertowej,

7) kosztorysy ofertowe dla zakresu podlegającemu rozliczeniu powykonawczemu;

*niepotrzebne skreślić

………....................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)

1 W przypadku oferty wspólnej wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) należy podać dane wszystkich wykonawców składających tą ofertę oraz wskazać pełnomocnika.

Załącznik Nr 1a

Istotne warunki zawarcia umowy w sprawie finansowania

wykonanych robót i spłaty zadłużenia

(wypełnia Instytucja finansująca, należy dołączyć do oferty)

Wymagane informacje1

- Nazwa Instytucji finansującej …………………………………………………………….

- Deklaracja woli wykupu przez Instytucję finansującą wierzytelności w przypadku zawarcia przez Wykonawcę ...........................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

umowy o realizację przedmiotu zamówienia pn. „Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie – opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych wraz z ich finansowaniem na zasadach faktoringu”

Termin podpisania umowy2:

- wykupu wierzytelności …...................................................

- spłaty wierzytelności ……………………………………………..

- Potwierdzamy udzielenie 108 miesięcznego okresu spłaty zadłużenia w cyklach miesięcznych.

- Potwierdzamy termin spłaty pierwszej raty kapitałowej – październik 2018 r.

- Potwierdzamy naliczanie odsetek w stosunku rocznym od aktualnego zadłużenia.

- Potwierdzamy, że odsetki będą naliczane w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej ustalonej na podstawie stawki WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego wymaganą płatność raty (lub na dzień wg. obowiązującego w Instytucji finansującej standardu).

- Określamy ewentualną stawkę marży dodatkowej ponad WIBOR 1M w wysokości ….. %.

- Potwierdzamy, że spłata rat kapitałowych i odsetek następować będzie w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca (lub na dzień wg. obowiązującego w Instytucji finansującej standardu).

- Potwierdzamy, że Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do wcześniejszej spłaty zadłużenia, bez dodatkowych kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości zadłużenia – odsetki płatne będą od faktycznego zadłużenia.

- Potwierdzamy że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ze wzorem umowy na roboty budowlane, w tym warunkami finansowania i płatności i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że nie obciążymy Zamawiającego, poza odsetkami określonymi w pkt 5, 6, 7 i 8 żadnymi innymi kosztami i opłatami z tytułu zawarcia umów: z Zamawiającym w sprawie spłaty zadłużenia, z Wykonawcą w sprawie wykupu wierzytelności oraz z tytułu wykonywania czynności związanych z obsługą finansową wynikającą z tych umów.

- Pozostałe informacje ……………………………………………………………………….

....................................................................................................

stempel Banku i podpisy

upoważnionych przedstawicieli

.....................................................................

pieczęć wykonawcy i podpisy upoważnionych przedstawicieli

1 Poza wymienionymi w załączniku wymaganymi informacjami, Bank winien podać wszelkie inne warunki zawarcia umowy z Zamawiającym, które uzna za istotne.

2 Wymagany jest termin zawarcia umowy zgodnie z SIWZ.

Zamawiający:

Gmina Miasto Krosno

ul. Lwowska 28a

38-400 Krosno

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa

do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie – opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych wraz z ich finansowaniem na zasadach faktoringu” prowadzonego przez Gminę Miasto Krosno oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU,

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy Zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Zamawiający:

Gmina Miasto Krosno

ul. Lwowska 28a

38-400 Krosno

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie – opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych wraz z ich finansowaniem na zasadach faktoringu”, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ………………………………..………………………………………………………..

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w ………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 2a

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich

przy wykonywaniu zamówienia

Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
oraz wymaganiami opisanymi w SIWZ, my niżej podpisani zobowiązujemy się 
do oddania do dyspozycji wykonawcy osoby/osób, która/re będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na zadaniu pn. „Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie – opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych wraz z ich finansowaniem na zasadach faktoringu”

- ……………………………………………….

(imię i nazwisko, uprawnienia, zakres powierzonych czynności)

- ……………………………………………….

- ……………………………………………….

UWAGA: zgodnie z treścią art. 22a ust. 4 ustawy Pzp „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane”.

Nazwa Podmiotu, adres:

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

Podpis, imię i nazwisko, pieczęć osoby (osób)

uprawnionej/nych do reprezentowania Podmiotu.

Data: …………………………………………

Załącznik Nr 2b

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich

przy wykonywaniu zamówienia

Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wymaganiami opisanymi w SIWZ, my niżej podpisani zobowiązujemy się do udostępnienia wykonawcy wiedzy i doświadczenia na zadaniu pn.
 „Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie – opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych wraz z ich finansowaniem na zasadach faktoringu”

Udostępnienie posiadanej przez nas wiedzy i doświadczenia gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Poniżej wskazujemy:

- Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą

……………………………………………………………………………………………………

UWAGA: zgodnie z treścią art. 22a ust. 4 ustawy Pzp „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane”.

……………………………………………………………………..

Podpis, imię i nazwisko, pieczęć osoby (osób)

uprawnionej/nych do reprezentowania Podmiotu.

Data: …………………………………………

Załącznik Nr 3

Zamawiający:

Gmina Miasto Krosno

ul. Lwowska 28a

38-400 Krosno

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa

do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

w postępowaniu pn. „Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie – opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych wraz z ich finansowaniem na zasadach faktoringu”

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

*Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów/wykonawca należy do grupy kapitałowej, którą tworzą następujący przedsiębiorcy:

| Lp. | Nazwa podmiotu i siedziba |
| --- | --- |

*niepotrzebne skreślić

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty/informacje potwierdzające, że powiązania pomiędzy mną a ww. wykonawcą/wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu:

……………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

_________________________

UWAGA! Zgodnie z § 14.1. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) dokument ten składany jest w oryginale.

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

1 Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samy grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istnieje między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.