I.7013.616.1.2018.G                                                                                                                  							  		Krosno, dnia 23.04.2018 r.

OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO

GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210, 
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989

OGŁASZA 
że zamierza udzielić zamówienia na:

„Zagospodarowanie skwerku przy skrzyżowaniu ulic Bieszczadzka i Lwowska”.

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000 -7 Roboty budowlane

45111300-1 Roboty rozbiórkowe.

45262300-4 Betonowanie

45233300 - 9 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

1. Zakres prac obejmujący zagospodarowanie skwerku przy skrzyżowaniu ulic Bieszczadzka                i Lwowska.

1.1. Szczegółowy zakres prac jest opisany w załączonym do SIWZ projekcie budowlanym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,  przedmiarach robót,            a obejmuje między innymi:

- Demontaż konstrukcji stalowej rzeźb – konstrukcja przewidziana do ponownego zamontowania w miejscu wskazanym w projekcie budowlanym, po uprzednim odczyszczenie powierzchni konstrukcji z nalotu i osadu i przemalowaniu lakierem nawierzchniowym w kolorze dostosowanym do istniejącej kolorystyki konstrukcji,

- Wykonanie robót ziemnych,

- Wykonanie fundamentów żelbetowych zgodnych z projektem budowlanym,

- Montaż konstrukcji stalowej uprzednio zdemontowanej i przygotowanej do ponownego montażu,

- Wykonanie robót brukarskich, plac przy rzeźbach oraz chodnik łączący plac z ulicą (kostka betonowa szara dostosowana do kostki na istniejącym chodniku),

- Wykonanie skarp i trawników przy terenie utwardzonym,

- Wykonanie przyłącza elektrycznego do iluminacji rzeźb wraz z instalacją,

- Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- Wykonanie prac porządkowych w miejscach prowadzonych robót.

- Poniesienie koszt opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót budowlanych w pasie drogowym.

- Wydzielenie - zabezpieczenie placu budowy w miejscu wykonywanych prac.

Uwaga:

Wykonawca robót nie będzie demontował i ponownie montował elementów szklanych rzeźb. Zakres tych prac będzie wykonywała Spółka Centrum Dziedzictwa Szkła                   ul. Blich 2, 38-400 Krosno.

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej dla w/w zakresu prac przed złożeniem oferty.

Oferent jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

2.Termin wykonania zamówienia:  rozpoczęcie  -od dnia podpisania umowy

zakończenie – do 31.07.2018 r.

3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający warunki określone                     w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Kryterium oceny ofert: cena – 100%.

5. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna                      ul. Lwowska 28a  w Kancelarii Ogólnej.

Koperta powinna być oznaczona:

Oferta na: „Zagospodarowanie skwerku przy skrzyżowaniu ulic Bieszczadzka                         i Lwowska”.

NIE OTWIERAĆ PRZED 07.05.2018 r. przed godz. 14.00.

Termin składania ofert upływa dnia 07.05.2018 r. o godz. 13.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowska 28a, pokój              nr 207, w dniu 07.05.2018 r. o godz. 14.00.

6. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Sławomir Gomółka                  - Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 a (II piętro, pokój Nr 211),               w godz.: poniedziałek od 730 do 1630, wtorek - czwartek od 730-1530, piątek od 730-1430                      tel. (13) 47 43 211.