„INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU MIASTA KROSNA I GMINY KROŚCIENKO WYŻNE”

ZP.271.78.2018			                       	       Krosno, dnia 27.06.2018r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne - gruntowe pompy ciepła”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż zmianie ulega treść SIWZ w następującym zakresie:

1) w pkt 6.1 SIWZ zmianie ulegają zapisy zawarte w harmonogramie:

| Lp. | Okres realizacji | Zaawansowanie odbioru wykonanych instalacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | do dnia 30 września 2018 r. | 3 instalacje |
| 2. | do dnia 31 października 2018 r. | 13 instalacji |
| 3. | do dnia 30 listopada 2018 r. | 100 % instalacji |

2) zmianie ulegają następujące zapisy wzoru umowy:

- Słowniczek pojęć: pojęcia Instalacja i Obiekt otrzymują następujące brzmienie:

Instalacja - dalej w treści umowy oznacza: system energii odnawialnej, tj. zespół urządzeń i instalacji z pompą ciepła wykorzystujących odnawialne źródła energii (pośrednio energię słoneczną) oraz podgrzewacze, sterowanie, orurowanie, podłączenia, okablowanie i urządzenia towarzyszące stanowiące funkcjonalny komplet, których wykonanie w prywatnych budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych jest przedmiotem Projektu.

Obiekt - dalej w treści umowy oznacza: Część nieruchomości, w szczególności część wewnętrzną budynku mieszkalnego, w tym przestrzeni wskazanego pomieszczenia i ścian wewnętrznych i gruntu, o powierzchni niezbędnej do zainstalowania Instalacji, jej prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji.

- § 2 ust. 3 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w trzech etapach:

- Etap pierwszy – wykonanie i uzgodnienie koncepcji zabudowy instalacji; wykonanie i odbiór po jednej instalacji z danego rodzaju; następnie dostawa i montaż 3-ch instalacji w terminie do dnia 30 września 2018 r.

- Etap drugi – dostawa i montaż 10 instalacji w terminie do dnia 31 października 2018 r.

- Etap trzeci – dostawa i montaż pozostałych instalacji do 100 % w terminie do dnia 30 listopada 2018 r.

- § 6 ust. 2 wzoru umowy: wykreśla się pkt 6): „weksla in blanco wraz z deklaracja wekslową”.

- § 11 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

Wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy za prawidłowe i kompletne wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi brutto: …………… zł (słownie: …………… zł), netto: ………. (słownie: …………… zł) i płatne będzie w następujący sposób:

- Lider – Gmina Miasto Krosno:

- Za realizację 2-ch instalacji zamontowanych na terenie Miasta Krosna zapłaci kwotę netto …. zł na podstawie faktury częściowej wystawionej po odbiorze pierwszego etapu zamówienia; *[od wyżej wymienionej ceny Lider odprowadzi należny podatek od towarów i usług (odwrotne obciążenie)];

- Za realizację 9 instalacji zamontowanych na terenie Miasta Krosna zapłaci kwotę netto …. zł na podstawie faktury częściowej wystawionej po odbiorze drugiego etapu zamówienia; *[od wyżej wymienionej ceny Lider odprowadzi należny podatek od towarów i usług (odwrotne obciążenie)];

- Za realizację pozostałych do 100%  instalacji na terenie Miasta Krosna zapłaci kwotę netto …. zł na podstawie faktury końcowej wystawionej po odbiorze trzeciego etapu zamówienia; *[od wyżej wymienionej ceny Lider odprowadzi należny podatek od towarów i usług (odwrotne obciążenie)],

- Partner – Gmina Krościenko Wyżne:

- Za realizację 1 instalacji zamontowanych na terenie Gminy Krościenko Wyżne zapłaci kwotę netto …. zł na podstawie faktury częściowej wystawionej po odbiorze pierwszego etapu zamówienia; *[od wyżej wymienionej ceny Lider odprowadzi należny podatek od towarów i usług (odwrotne obciążenie)];

- Za realizację 1  instalacji zamontowanych na terenie Gminy Krościenko Wyżne zapłaci kwotę netto …. zł na podstawie faktury częściowej wystawionej po odbiorze drugiego etapu zamówienia; *[od wyżej wymienionej ceny Lider odprowadzi należny podatek od towarów i usług (odwrotne obciążenie)];

- Za realizację pozostałych do 100 % instalacji na terenie Gminy Krościenko Wyżne zapłaci kwotę netto …. zł na podstawie faktury końcowej wystawionej po odbiorze trzeciego etapu zamówienia; *[od wyżej wymienionej ceny Lider odprowadzi należny podatek od towarów i usług (odwrotne obciążenie)];

- § 12 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

Strony przewidują następujące odbiory:

- ETAP 1: Wykonanie i uzgodnienie koncepcji zabudowy instalacji z podaniem charakterystyki urządzeń i materiałów. Wykonanie i odbiór po jednej instalacji z danego rodzaju co daje odbiór 3-ch instalacji stanowiących pierwszy etapu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 umowy, stanowiącego podstawę wystawienia faktur częściowych, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) lit. a) oraz § 11 ust. 1 pkt 2) lit. a) umowy;

- ETAP 2: odbiór drugiego etapu zamówienia w ilości 10 instalacji, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 umowy, stanowiącego podstawę wystawienia faktur częściowych, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) lit. b) oraz  § 11 ust. 1 pkt 2) lit. b) umowy;

- ETAP 3: odbiór trzeciego etapu zamówienia (pozostała część do 100 %), o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 3 umowy i jednocześnie dokonany odbiór końcowy, stanowiący podstawę do wystawienia faktury końcowej, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) lit. c) oraz  § 11 ust. 1 pkt 2) lit. c) umowy.

- § 12 ust. 4 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

Poszczególne odbiory częściowe zostaną dokonane po uruchomieniu kolejnych grup Instalacji:

- pierwsza grupa – 3 Instalacji w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym,

- druga grupa – 10 Instalacji w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym,

- odbiór końcowy – pozostała część do 100 % Instalacji nie objęta odbiorem częściowym.

- Załącznik Nr 3 do umowy (Wzór karty gwarancyjnej):

Wykreśla się wyrażenie:

„Instalacja została zamontowana ……………………………………………………………..

Określenie miejsca np.: na połaci dachowej/elewacji budynku/wewnątrz