I.7013.421.1.2018.I                                                                                                                  							  		Krosno, dnia 13.09.2018 r.

OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO

GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210, 
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989

OGŁASZA 
że zamierza udzielić zamówienia na:

„Modernizacja budynku UM przy ul. Staszica 2 w Krośnie”

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100-8 Roboty malarskie

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

1. Zakres prac do wykonania przy realizacji zadania pn.: „Modernizacja budynku UM przy ul. Staszica 2 w Krośnie”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót mających na celu remont i modernizację sześciu pomieszczeń Wydziału Komunikacji zlokalizowanych na parterze budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2 w Krośnie.

Zakres prac:

- Remont oraz częściowa wymiana stolarki drzwiowej

- Wymiana opraw oświetleniowych

- Roboty malarskie oraz wymiana posadzek w pomieszczeniach

- Dostawa i montaż lad recepcyjnych do obsługi interesantów

- Wymiana wertikali okiennych

- Prace towarzyszące

Szczegółowo zakres prac opisany jest w załączonym projekcie wymiany opraw oświetleniowych oraz przedmiarze robót.

Oferent jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia w oparciu o w/w dokumenty, w tym odpowiednie zabezpieczenie terenu prowadzonych prac oraz bezpieczne korzystanie z placówki przez interesantów i pracowników.

Uwaga: prace będą prowadzone w czynnym obiekcie Urzędu Miasta Krosna. Wydział Komunikacji zajmujący pomieszczenia przewidziane do przeprowadzenia prac objętych zamówieniem musi funkcjonować bez przerw i przeszkód. Wykonawcy muszą wziąć pod uwagę w/w uwarunkowania przy wycenie prac. Pomieszczenia do wykonania będą przekazywane sukcesywnie. Jednocześnie będzie możliwe wykonywanie prac w maksymalnie dwóch pomieszczeniach, po uzgodnieniu tego z Naczelnikiem Wydziału Komunikacji.

2.Termin wykonania zamówienia:  rozpoczęcie  - 01.10.2018 r.

zakończenie – 30.11.2018 r.

3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający warunki określone                     w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Kryterium oceny ofert: cena – 100%.

5. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna                      ul. Lwowska 28a  w kancelarii ogólnej.

Koperta powinna być oznaczona:

Oferta na: „Modernizacja budynku UM przy ul. Staszica 2 w Krośnie”.

NIE OTWIERAĆ PRZED 21.09.2018 r. przed godz. 14.00.

Termin składania ofert upływa dnia 21.09.2018 r. o godz. 13.30 .Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowska 28a, pokój nr 207, w dniu 21.09.2018 r. o godz. 14.00.

6. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Marian Jerzyk - 
Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a (II piętro , pokój Nr 210), w godz. od 7.00 do 15.00, tel. (13) 47 43 210, e-mail: jerzyk.marian@um.krosno.pl