I.7013.687.1.2018.K						        Krosno, dnia 05.10.2018 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający:

GMINA MIASTO KROSNO

ul. Lwowska 28a

38-400 KROSNO

Godziny pracy :

w poniedziałki w godz. 730 do 1630,

od wtorku do czwartku w godz. 730 do 1530,

w piątki w godz. 730 do 1430;

tel. 13 47 43 209

fax 13 47 43 206

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargowym określonym w przepisach regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO (§ 8 pkt 2 regulaminu stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. zmienione zarządzeniem              Nr 1059/14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 15 kwietnia 2014r.– publikacja na stronie internetowej Zamawiającego (www.krosno.pl).

Do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

3. Przedmiot zamówienia

„Wykonanie wybiegu dla psów przy DK 28 u wylotu ulicy Witosa – wykonanie ogrodzenia”

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45342000-6 – Wznoszenie ogrodzeń

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtkami w ramach zadania polegającego na utworzeniu parku dla psów na części działek oznaczonych nr ewid. 1152, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, obręb Śródmieście, przy ul. Witosa w Krośnie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje między innymi:

- prace przygotowawcze, w tym zabezpieczenie terenu i wytyczenie lokalizacji ogrodzenia, uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót (zgodnie z dołączoną decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 07.08.2018 r., znak: D.7230.3.180.2018.G),

- wykopy pod fundamenty słupków ogrodzeniowych, bramy, furtek oraz prefabrykowanych elementów podmurówki (elementy zagłębione min. 10 cm w grunt),

- zabetonowanie słupków ogrodzeniowych systemowych (profil pośredni 60x40x2, profil narożny 60x60x2, dł. 230 cm, zabezpieczone kapturkiem) oraz osadzenie kształtek systemowych (wysokość 25 cm lub 30 cm, klasa betonu C35/45),

- montaż furtek 100 x 163 cm (wyposażenie: regulowane zawiasy, zamek zapadkowo-zasuwkowy, wkładka patentowa z kpl. 3 kluczy, szyld z klamką, ogranicznik, profil ramy 40x40x2, słupki 60x60x4, dł. 230 cm, panel analogiczny jak pozostała część ogrodzenia - montowany wewnątrz ramy),

- montaż bramy o szerokości przęseł 2 x 200 cm, wysokość: 173 cm (wyposażenie: regulowane zawiasy, dwa rygle dolne, zamek hakowy z bolcem i wkładka patentowa z kpl. 3 kluczy, profil ramy 50x50x2, słupki 100x100x3, dł. 250 cm, panel analogiczny jak pozostała część ogrodzenia lecz o wys. 173 cm),

- montaż elementów prefabrykowanych podmurówki (podmurówka pełna gr. 6 cm, wys. 25 cm lub 30 cm, klasa betonu C35/45),

- montaż paneli ogrodzeniowych pomiędzy słupkami (szer. 250 cm, wys. 153 cm, gr. drutów 5 mm, 3 przetłoczenia, oczko 50x200, montaż do słupa za pomocą stalowych obejm prostokątnych gr. 2 mm w ilości 3 szt. na stronę),

Wszystkie elementy stalowe (słupki, furtki, brama, panele, obejmy) ocynkowane ogniowo oraz malowane proszkowo na kolor RAL 6005.

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej dla ww. zakresu prac przed złożeniem oferty.

Oferent jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz prace porządkowe, wywóz i utylizację gruzu i urobku na własny koszt. W okresie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. Po wykonaniu prac Wykonawca uprzątnie teren prowadzonych prac.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

4. Termin realizacji:

- Planowany termin realizacji zamówienia:

- rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy,

- zakończenie: do dnia 14.12.2018 r.

5. Warunki wymagane od wykonawców:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą następujące dokumenty:

1. Wypełniony formularz oferty przetargowej - Załącznik Nr 1 opracowanym na podstawie załączonej do niniejszej specyfikacji dokumentacji projektowej.

2. Kosztorys ofertowy wykonany na podstawie dołączonego przedmiaru robót z podaniem cen jednostkowych – potwierdzający cenę ofertową,  który będzie podstawą do powykonawczego rozliczenia zamówienia.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane do kierowania pracami objętymi zamówieniem wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia – Załącznik Nr 2.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  konstrukcyjno – budowlanej,

Do oferty należy dołączyć dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć przy wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia budowlane (kserokopie uprawnień) oraz stosowny dokument potwierdzający podstawę dysponowania tymi osobami

Zamawiający informuje, że posiadane przez osoby, o których mowa powyżej uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty, jako obowiązujące.

6. Informacje:

- W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji  przedmiotu zamówienia, w tym wynikające z postanowień zawartych w SIWZ. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Cena kształtowana jest kosztorysem ofertowym wypełnionym na podstawie dostarczonego przez Inwestora przedmiaru robót, a zamówienie podlega rozliczeniu na podstawie kosztorysu powykonawczego ustalonego w oparciu o rzeczywiste obmiary wykonanych robót  przemnożone przez odpowiadające im ceny jednostkowe zawarte w ofercie. Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego powinny obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, w wymaganym terminie, włączając w to:

- koszty zapewnienia na terenie budowy należytego ładu, porządku, m.in. oznakowanie robót i zabezpieczenie warunków bhp, p.poż., wykonanie niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywanych robót,

- koszty wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, m.in. odwodnienie wykopów, umocnienie ścian,

- koszty montażu i demontażu we własnym zakresie i na własny koszt obiektów zaplecza tymczasowego budowy oraz poniesienia kosztów amortyzacji lub zużycia tych obiektów, doprowadzenia i wyposażenia we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza tymczasowego w niezbędne media wraz z kosztami ich zużycia, uzyskania wymaganych warunków technicznych, urządzenia i wykonania we własnym zakresie i na własny koszt placu budowy, tymczasowych sieci elektrycznych, energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, oświetlenia placu budowy, wywozu z placu budowy gruzu i utylizacji odpadów,

- koszty zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej w tym inwentaryzacji powykonawczej w 3 kompletach,

- koszt ewentualnych napraw sieci uszkodzonych podczas prowadzenia prac związanych realizacja przedmiotu zamówienia,

- koszty ubezpieczeń majątkowych budowy,

- koszty uzyskania wymaganych zezwoleń oraz opłat za zajęcie niezbędnego na cele budowy terenu (w tym: decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego celem wykonania ww. robót oraz opłat za zajęcie pasa drogowego),

- koszty odbiorów technicznych wymaganych przepisami i wydanymi warunkami oraz koszty nadzoru wykonywanych robót przez poszczególnych gestorów urządzeń i sieci (wymagany jest nadzór nad prowadzonymi robotami przez pracowników PSG Sp. z o.o. Gazownia w Krośnie oraz  MPGK Krosno Sp. z o.o. – ZEC), z uwzględnieniem dodatkowych kosztów wynikających ze spełnienia wymagań wynikających z wydanych warunków (prace w obrębie sieci prowadzić ręcznie),

- koszty czyszczenia kół środków transportowych oraz dróg z zanieczyszczeń spowodowanych transportem ziemi i gruzu z terenu budowy,

- koszty uporządkowania terenu budowy po wykonanych robotach do stanu pierwotnego wraz z naprawą ewentualnych szkód użytkownikowi oraz osobom trzecim,

- inne koszty wymienione we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji jakości i 36 miesięcy rękojmi za wady na roboty budowlane i zastosowane materiały objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru końcowego, a w przypadku stwierdzenia wad od daty potwierdzenia ich usunięcia i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu jako należycie wykonanego.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady obejmuje wady wykonanych robót, jak i wady materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, wady może usunąć Zamawiający poprzez zlecenie ich usunięcia stronie trzeciej oraz obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę.

- Warunki płatności zgodnie ze wzorem umowy. Termin płatności 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Kary umowne zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji.

- Oferta winna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z jego formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie.

Zaleca się, by wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania oferty, a każda strona oferty była opatrzona kolejnym numerem.

7. Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji:

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia ofert, kierując swoje zapytania na piśmie.

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Paweł Kustroń - Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a (II piętro, pokój nr 209, tel. 13 47 43 209, e-mail: kustron.pawel@um.krosno.pl):

- w poniedziałki w godz. 730 do 1630,

- od wtorku do czwartku w godz. 730 do 1530,

- w piątki w godz. 730 do 1430;

Sposób porozumiewania się: pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem - nr (13) 47 43 206.

8. Sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący  zachowanie poufności jej treści oraz  zabezpieczający jej nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert.

Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

URZĄD MIASTA KROSNA

Wydział Inwestycji

ul. Lwowska 28a

38-400 KROSNO

Oferta na: „Wykonanie wybiegu dla psów przy DK 28 u wylotu ulicy Witosa – wykonanie ogrodzenia”

## NIE OTWIERAĆ PRZED 15.10.2018 r. przed godz. 11.00.

Ofertę należy złożyć w kancelarii ogólnej przy ul. Lwowska 28a w Krośnie, nie później niż do dnia 15.10.2018 r. do godziny 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowska 28a, pokój  nr 207, w dniu 15.10.2018 r. o godz. 11.00.

9. Kryterium oceny ofert :

Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie na etapie oceny ofert możliwość żądania dodatkowych wyjaśnień oraz uzupełnień dotyczących jej treści .

Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium :

- Najniższa cena - 100%

Zamawiający poinformuje wykonawców na ich adresy e-mail podane w ofercie o złożonych ofertach oraz zawiadomi pisemnie wybranego wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.

10. Skład dokumentacji przetargowej:

- Załącznik Nr 1  - formularz oferty przetargowej.

- Załącznik Nr 2 – wykaz osób  przewidzianych do realizacji zamówienia

- Wzór umowy.

- Dokumentacja projektowa.

- Przedmiar robót.

- Decyzja Prezydenta Miasta Krosna z dnia 07.08.2018 r., znak: D.7230.3.180.2018.G.

Załącznik Nr 1

OFERTA

Do: Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno

(nazwa i adres Zamawiającego)

Ofertę składa:

Nazwa wykonawcy : ………………………………………………....................................................................

………………………………………………………………………………………………...

(nazwa i adres wykonawcy)

tel. …………………. E - mail …………………………………….

- My niżej podpisani, odpowiadając na ogłoszenie dotyczące:

„Wykonanie wybiegu dla psów przy DK 28 u wylotu ulicy Witosa – wykonanie ogrodzenia”

oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto ….……………………………zł

obowiązujący podatek VAT…..%........................................................................zł

cena brutto…………………………………………………………………………..zł

(słownie brutto……………………………………………………………………………),

w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 14.12.2018 r.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia, w tym wzorem umowy i akceptujemy  je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że w cenie ofertowej zostały ujęte wszelkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia, w tym wynikające z postanowień zawartych w SIWZ

- Nazwisko i imię: …………………………………………………………………………..

Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu:

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………….

(data i podpis osoby upoważnionej

do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące załączniki:

(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami):

…………………………………………………

Załącznik nr 2

| Pieczęć firmowa |
| --- |
| Wykaz osób |
| L.p. | Imię i nazwisko | Posiadane kwalifikacje / uprawnienia | Zakres powierzonych czynności | Podstawa dysponowania osobą |
| 1 |  |  |  |  |

- *Oświadczam, iż osoba/osoby* wskazana/wskazane* w pkt ………..... pozostaje/pozostają* w zasobach kadrowych podmiotu/firmy*: ......................................................... z siedzibą w .......................................... przy ul. ........................................... nr ....... i w związku z tym składam pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania wykonawcy do dysponowania wymienioną/wymienionymi w wykazie osobą/osobami na okres korzystania z Niej/Nich przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia.

- Oświadczam, iż osoba wymieniona w pkt 1 wykazu posiada następujące uprawnienia: ......................................................................................................

*niepotrzebne skreślić

………….....................................................................

w imieniu wykonawcy

(Pieczęć(cie) imienna(e) i podpis(y) osób uprawnionych do  składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)